ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 02.02.2015 г. № 17 п. Пелым

О мерах по пропуску весеннего половодья на территории

городского округа Пелым в 2015  году

В целях обеспечения жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования организаций, согласованности действий администрации городского округа Пелым и руководителей предприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым в 2015 году, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым (прилагается).

2. Рекомендовать Пелымскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов (Зубков С.Н.) муниципальному унитарному предприятию «Голана» (Барабаш Н.Г.), Пелымским районным комплексным электрическим сетям открытого акционерного общества «Облкоммунэнерго»  (Игнатову С.А.) содействовать реализации выполнения плана основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья.

3.  Специалисту  по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  администрации городского округа Пелым Потаниной Г.Ю.:

- предоставить в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, администрацию Северного управленческого округа до 02 февраля 2015 года план основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории городского округа Пелым;

- до 1 августа 2015 года предоставить в Департамент общественной безопасности Свердловской области (А.Н. Кудрявцев) данные по ущербу, нанесенному весенним половодьем 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Боброва А.А.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

# Приложение

к постановлению администрации городского округа Пелым

от 02.02.2015 г. N 17  «О мерах по пропуску весеннего половодья

на территории  городского округа Пелым в 2015 году»

План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории городского округа Пелым в 2015 году

| № пп | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности с повесткой дня: координация мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым в 2015 году | 20.03.2015 | специалист по ГО и ЧС администрации городского округа Пелым Потанина Г.Ю. | заместитель главы администрации городского округа Пелым Бобров А.А. |
| 2 | Вывоз снега с территорий предприятий, учреждений, жилищного фонда и детских площадок | с 01.04-14.04.2015г. (до полного таяния снега) | инженер по жилищному фонду МУП «Голана», начальники служб Пелымского ЛПУ МГ, Пелымские РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго», директор СОШ № 1, директор МКОУ ДОД ДШИ Шашмурина Е.М. | врио директора МУП «Голана», заместитель главы администрации городского округа Пелым Бобров А.А., начальник Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А., главный инженер Пелымского ЛПУМГ - В.Р. Якупов, заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ – А.Ф. Шмырин |
| 3 | Создание резерва грунта в места предполагаемых размывов | до 14.04.2015 | начальники служб, руководители групп Пелымского ЛПУМГ | главный инженер Пелымского ЛПУМГ - В.Р. Якупов, заместители начальника Пелымского ЛПУМГ – А.А. Тютюнников, А.Ф. Шмырин |
| 4 | Приведение в готовность спецтехники, создание необходимого запаса ГСМ | 14.04.2015 | начальник Пелымской автоколонны № 10 – К.В. Пашин, транспортный участок Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымской автоколонны № 10 - К.В. Пашин, начальник Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 5 | Обеспечение ВОС достаточным количеством реагентов, обеззараживающих средств, исходя из объемов их расходования, соблюдения технологии водоподготовки и водоочистки, осуществление постоянного производственного контроля качества питьевой воды в процессе водоподготовки в разводящих сетях с учетом паводковой ситуации. | 14.04.2015г | начальник службы ЭВС Пелымского ЛПУМГ – Д.К. Пивоваренко | главный инженер Пелымского ЛПУМГ - В.Р. Якупов |
| 6 | Обеспечение постоянного контроля за состоянием объектов водоснабжения и канализации, ливневой канализации, расположенных в возможных зонах подтопления | На период паводка | начальник службы ЭВС Пелымского ЛПУМГ – Д.К. Пивоваренко | главный инженер Пелымского ЛПУМГ - В.Р. Якупов |
| 7 | Проверка работоспособности ЭСН, аварийных источников энергоснабжения, ВЛ электропередач | 14.04.2015 | начальник службы ЭВС Пелымского ЛПУМГ – Д.К. Пивоваренко | главный инженер Пелымского ЛПУМГ - В.Р. Якупов |
| 8 | Проведение внеочередных инструктажей и противоаварийных тренировок. | 14.04.2015 | начальники служб, руководители групп Пелымского ЛПУМГ | главный инженер Пелымского ЛПУМГ - В.Р. Якупов, заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ – А.А. Тютюнников, начальник ДС - Е.В. Петров |
| 9 | Обеспечение безаварийной работы электрооборудования водозабора. п. Атымья | 10.04.15 | ТВС Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 10 | Контроль уровня воды после вскрытия реки Атымья ежедневно | 10.04-10.05.2015 | ТВС Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 11 | Составить график отключения электрооборудования (насосов водозабора) | 20.04-10.05.2015 | ТВС Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 12 | Обеспечить наполнение водой подпиточную емкость котельной № 3 согласно графика отключения | 20.04-10.05.2015 | ТВС Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 13 | Создание аварийной бригады по ликвидации возможного половодья | до 20.02.2015 | ТВС, РС Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 14 | Очистка и вывоз снега с ТП №№ 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, территорий котельных № 1, № 3 | 16.03- 25.05.2015 | РС Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 15 | Определение мест возможных затоплений паводковыми водами и установка периодичности наблюдения за ними не реже 2 раз в рабочий день. | 20.04.2015 | РС Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 16 | Проверка готовности к работе в сезон паводка всех ТП 10/0,4 кВ Пелымского РКЭС | 20.03-30.03.2015 | РС Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 17 | Очистка дренажных труб для сточных, талых вод от снега и мусора ул. Строителей, Железнодорожная, д.5, Набережная. Устройство водостоков и водопропусков на территории жилпоселка. | 20.03-14.04.2015г. | инженер по обслуживанию жилфонда МУП «Голана», начальник ЖЭУ Пелымского ЛПУ МГ | врио директора МУП «Голана» - Барабаш Н.Г., зам. начальника Пелымского ЛПУ МГ Шмырин А.Ф. |
| 18 | Отведение талых вод от канализационных люков: - ул. Строителей, д. 1,2 - ул. Железнодорожная, д. 5 - ул. Газовиков, д. 5,6,7,8 | до 25.04.2015 | инженер по обслуживанию жилфонда МУП «Голана» | врио директора МУП «Голана» Барабаш Н.Г. |
| 19 | Установка насоса для отвода сточных вод из подвалов жилых домов | В течение паводкового периода | инженер по обслуживанию жилфонда МУП «Голана» | врио директора МУП «Голана» Барабаш Н.Г. |
| 20 | Проведение инструктажа с электротехническим персоналом РКЭС об их действиях при возникновении нештатных ситуаций в паводковый период | 15.03.15 | ТВС, РС Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 21 | Проведение осмотра стоек газопровода среднего давления dy 159, проложенного вдоль реки Пелым | апрель-май | заместитель начальника Кушвинского газового участка АДС п. Пелым Коршунов В.Н. | заместитель главы администрации городского округа Пелым Бобров А.А. |
| 22 | В период половодья и затопления левого берега реки Пелым осуществлять дежурство вдоль газопровода среднего давления dy 159 | апрель-май | заместитель начальника Кушвинского газового участка АДС п. Пелым Коршунов В.Н. | заместитель главы администрации городского округа Пелым Бобров А.А. |
| 23 | Постановление «Об ограничении движения автотранспортных средств на территории городского округа Пелым в весенний период 2015 года» | апрель | специалист администрации Баландина Т.Н. | заместитель главы администрации городского округа Пелым Бобров А.А. |
| 24 | Ревизия откачивающего насоса, откачивание талых вод из подвала здания СОШ № 2 | В течение паводкового периода, по необходимости | директор СОШ № 2 Смирнова Т.А. | заместитель главы администрации городского округа Пелым Мухлынина Л.И. |
| 25 | Проведение профилактических бесед с детьми о соблюдении правил поведения и безопасности в период ледохода на реке | март- апрель | руководители образовательных учреждений | заместитель главы администрации городского округа Пелым Мухлынина Л.И. |