ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 03.02.2016 № 32 п. Пелым

О мерах по пропуску весеннего половодья на территории

городского округа Пелым в 2016  году

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования организаций, согласованности действий администрации городского округа Пелым и руководителей предприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории городского округа Пелым в 2016 году, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым (прилагается).

2. Рекомендовать Пелымскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов (Зубков С.Н.),                                                муниципальному унитарному предприятию «Голана» (Барабаш Н.Г.), Пелымским районным комплексным электрическим сетям публичного акционерного общества «Облкоммунэнерго»  (Игнатов С.А.) содействовать реализации выполнения плана основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья.

3.  Специалисту  по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  администрации городского округа Пелым Потаниной Г.Ю.:

1) до 10 февраля 2016 года предоставить в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, администрацию Северного управленческого округа копию плана основных мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на территории городского округа Пелым;

2) до 01 апреля 2016 года информировать Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области об объемах финансовых средств, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в местном бюджете;

3) до 31 июля 2016 года предоставить в Департамент общественной безопасности Свердловской области данные об объемах финансовых средств, израсходованных на противопаводковые мероприятия, и ущерба, нанесенного весенним половодьем и дождевыми паводками 2016 года.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 № 17 «О мерах по пропуску весеннего половодья на территории  городского округа Пелым в 2015  году».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден:

постановлением администрации

городского округа Пелым

от  03.02.2016  № 32

План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории городского округа Пелым в 2016 году

| № пп | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности с повесткой дня: координация мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым в 2016 году | 30.03.2016 | специалист по ГО и ЧС администрации городского округа Пелым Потанина Г.Ю. | Глава городского округа Пелым Алиев Ш.Т. |
| 2 | Вывоз снега с территорий предприятий, учреждений, жилищного фонда и детских площадок | с 01.02-20.04.2016г. (до полного таяния снега) | инженер по жилищному фонду МУП «Голана», начальники служб Пелымского ЛПУ МГ, ТВС Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго», директор СОШ № 1, директор МКОУ ДОД ДШИ Шашмурина Е.М. | врио директора МУП «Голана», и.о. заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландина Т.Н., начальник Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А., главный инженер Пелымского ЛПУМГ - В.Р. Якупов, заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ – А.Ф. Шмырин |
| 3 | Расчистка от снега и льда с последующим вызовом с прилегающей территории производственного объекта ВОС-2300 | 01.04.2016г. | Инженер (ВОС, КОС) Пелымского ЛПУМГ – Курилов М.Г. | начальник службы ЭВС Пелымского ЛПУМГ – Д.К. Пивоваренко |
| 4 | Ревизия и установка штатных дренажных насосов на объектах подземных сооружений насосных станций 1-го и 2-го подъемов | 01.04.2016г. | Инженер (ВОС, КОС) Пелымского ЛПУМГ – Курилов М.Г. | начальник службы ЭВС Пелымского ЛПУМГ – Д.К. Пивоваренко |
| 5 | Расчистка и устройство обводных каналов вокруг зданий и сооружений производственного объекта ВОС-2300 | 01.04.2016г. | Инженер (ВОС, КОС) Пелымского ЛПУМГ – Курилов М.Г. | начальник службы ЭВС Пелымского ЛПУМГ – Д.К. Пивоваренко |
| 6 | Обеспечение ВОС достаточным количеством реагентов для обеззараживания питьевой воды | 01.04.2016г. | Инженер (ВОС, КОС) Пелымского ЛПУМГ – Курилов М.Г. | начальник службы ЭВС Пелымского ЛПУМГ – Д.К. Пивоваренко |
| 7 | Определить места возможных затоплений паводковыми водами и установить периодичность наблюдения за ними не реже 2 раз в смену | 01.04.2016г. | Инженер (ВОС, КОС) Пелымского ЛПУМГ – Курилов М.Г. | начальник службы ЭВС Пелымского ЛПУМГ – Д.К. Пивоваренко |
| 8 | Обеспечить постоянный контроль за состоянием территории, зданий и сооружений ВОС-2300, расположенных в возможных зонах затопления | На период паводка | Инженер (ВОС, КОС) Пелымского ЛПУМГ – Курилов М.Г. | начальник службы ЭВС Пелымского ЛПУМГ – Д.К. Пивоваренко |
| 9 | Приведение в готовность спецтехники, создание необходимого запаса ГСМ | 04.03.2016 | транспортный участок Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 10 | Обеспечение безаварийной работы электрооборудования водозабора. п. Атымья | 08.04.16 | ТВС Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 11 | Контроль уровня воды после вскрытия реки Атымья ежедневно | 08.04-16.05.2016 | ТВС Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 12 | Составить график отключения электрооборудования (насосов водозабора) | 20.04-10.05.2016 | ТВС Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 13 | Обеспечить наполнение водой подпиточную емкость котельной № 3 согласно графика отключения | 20.04-16.05.2016 | ТВС Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 14 | Создание аварийной бригады по ликвидации возможного половодья | до 02.03.2016 | ТВС, РС Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 15 | Очистка и вывоз снега с ТП №№ 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, территорий котельных № 1, 2, 3 | 16.03- 29.04.2016 | РС Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 16 | Определение мест возможных затоплений паводковыми водами и установка периодичности наблюдения за ними не реже 2 раз в рабочий день. | 20.04.2016 | РС Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 17 | Проверка готовности к работе в сезон паводка всех ТП 10/0,4 кВ Пелымского РКЭС | 16.03-31.03.2016 | РС Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 18 | Очистка дренажных труб для сточных, талых вод от снега и мусора ул. Строителей, Железнодорожная, д.5, Набережная. Устройство водостоков и водопропусков на территории жилпоселка. | 01.03-14.04.2016г. | инженер по обслуживанию жилфонда МУП «Голана» начальник ЖЭУ Пелымского ЛПУМГ | врио директора МУП «Голана» - Барабаш Н.Г. зам. начальника Пелымского ЛПУ МГ Шмырин А.Ф. |
| 19 | Отведение талых вод от канализационных люков: - ул. Строителей, д. 1,2 - ул. Железнодорожная, д.1-4, 5 - ул. Газовиков, д. 5,6,7,8 | до 25.04.2016 | инженер по обслуживанию жилфонда МУП «Голана» | врио директора МУП «Голана» Барабаш Н.Г. |
| 20 | Установка насосов для отвода сточных вод из подвалов жилых домов | В течение паводкового периода | инженер по обслуживанию жилфонда МУП «Голана» | врио директора МУП «Голана» Барабаш Н.Г. |
| 21 | Проведение инструктажа с электротехническим персоналом РКЭС об их действиях при возникновении нештатных ситуаций в паводковый период | 10.03.16 | ТВС, РС Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» | начальник Пелымских РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» Игнатов С.А. |
| 22 | Проведение осмотра опор и стоек газопровода Р-0,3 МПа, проложенного вдоль реки Пелым | апрель-май | заместитель начальника Кушвинского газового участка АДС п. Пелым Коршунов В.Н. | заместитель начальника Кушвинского газового участка АДС п. Пелым Коршунов В.Н. |
| 23 | В период ледохода, половодья реки Пелым осуществлять дежурство по периметру газопровода среднего давления Р-0,3 МПа | апрель-май | заместитель начальника Кушвинского газового участка АДС п. Пелым Коршунов В.Н. | заместитель начальника Кушвинского газового участка АДС п. Пелым Коршунов В.Н. |
| 24 | Постановление «Об ограничении движения автотранспортных средств на территории городского округа Пелым в весенний период 2016 года» | март | И.о. заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландина Т.Н. | И.о. заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландина Т.Н. |
| 25 | Проведение профилактических бесед с детьми о соблюдении правил поведения и безопасности в период ледохода на реке | март- апрель | руководители образовательных учреждений | заместитель главы администрации городского округа Пелым Пелевина А.А. |