****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ**

|  |
| --- |
|  |

от 03.07.2017 № 207

п. Пелым

**О подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017**-**2018 годы**

В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годы, а также для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов, руководствуюсь статьей 31 Устава городского округа Пелым, городского округа Пелым.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1.бУтвердить состав комиссии по подготовке жилищного фонда городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2017-2018 (прилагается ).

2. Утвердить план-график подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годы (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в информационой газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в инфармационо - телекамуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландину Т.Н.

И.о. главы администрации

городского округа Пелым Т.Н. Баландина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден:постановлением администрациигородского округа Пелымот 03.07.2017 № 207 |

**бСостав комиссии по подготовке жилищного фонда, городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период2017-2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель:заместитель главы администрации городского округа Пелым |  - Т.Н. Баландина.  |
|
| Секретарь: специалист I категории (имуществу и казне) администрации городского округа Пелым  |   -Е.В. Смирнова.  |
| Члены комиссии:специалист I категории (по строительству и капитальному ремонту) администрации городского округа Пелым  |   -Ю.В.Иванов:  |
|  инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым,  |  -Н.В. Мальшакова.  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден:постановлением администрациигородского округа Пелымот 03.07.2017 № 207 |

**План-график**

 **подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса МКД |  Жилых домов | График готовности домов по состоянию на (нарастающим итогом): |
| кол-во | из них с центральным отоплением  | 20.07.2017 | 20.08.2017 | 01.09.2017 |
| **МУП «Голана» (УК)** | 8 | 8 | - |  | - |
| Ул. Строителей  | 2 | 2 | - |  | - |
| д. 1 |  |  | - | 1 | - |
|  д. 2 |  |  | - | 1 | - |
| Ул. Газовиков  | 4 | 4 | - | - | - |
| д. 5 |  |  | - | - | 1 |
| д. 6 |  |  | - | - | 1 |
| д. 7 |  |  | - | - | 1 |
| д. 8 |  |  | - | - | 1 |
| Ул Железнодорожная  | 1 | 1 | - | - | - |
| д. 5 |  |  | - | - | 1 |
| ул. Фестивальная | 1 | 1 | - | - | - |
| д. 3 |  |  | - | - | 1 |
| **ООО «Гарант»(УК)** | 6 | 6 | - |  | - |
| Ул. Строителей | 3 | 3 | - | - | - |
| д. 3 |  |  | - | - | 1 |
| д. 4 |  |  | - | - | 1 |
| д. 5 |  |  | - | - | 1 |
| ул. Карла Маркса  | 2 | 2 | - | - | - |
| д. 2 |  |  | - | - | 1 |
| д. 3 |  |  | - | - | 1 |
| Ул. Газовиков | 1 | 1 | - | - | - |
|  д. 11 |  |  | - | 1 | - |
| **ИТОГО:** | 14 | 14 | - | 3 | 11 |