ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 07.02.2018 № 32

п. Пелым

О мерах по пропуску весеннего половодья на территории

городского округа Пелым в 2018  году

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования организаций, согласованности действий администрации городского округа Пелым и руководителей предприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории городского округа Пелым в 2018 году, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым (прилагается).

2. Рекомендовать Пелымскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов (Лыссов А.В.), муниципальному унитарному предприятию «Голана» (Баландин О.Ю.), Пелымским районным коммунальным энергетическим  системам  акционерного общества «Облкоммунэнерго»  (Игнатов С.А.), Кушвинскому газовому участку АДС п. Пелым  (Коршунов В.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» (Хамзаева О.А.) содействовать реализации выполнения плана основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 20.02.2017 № 48 «О мерах по пропуску весеннего половодья на территории  городского округа Пелым в 2017  году».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландину Т.Н.

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т. Алиев

Утвержден

постановлением администрации

городского округа Пелым

от 07.02.2018  № 32

План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории городского округа Пелым в 2018 году

| № пп | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности с повесткой дня: координация мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым в 2018 году | 29.03.2018 | специалист по ГО и ЧС администрации городского округа Пелым Потанина Г.Ю. |
| 2 | Вывоз снега с территорий предприятий, учреждений, жилищного фонда, объектов соцкульбыта и детских площадок | с 01.03-16.04.2018 (до полного таяния снега) | МУП «Голана», Пелымское ЛПУМГ, Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго», ООО «Гарант» |
| 3 | Приведение в готовность спецтехники | 06.03.2018 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 4 | Обеспечение безаварийной работы электрооборудования водозабора. п. Атымья | 06.04.2018 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 5 | Контроль уровня воды после вскрытия реки Атымья ежедневно | 06.04-16.05.2018 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 6 | Составить график отключения электрооборудования (насосов водозабора) | 20.04-16.05.2018 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 7 | Обеспечить наполнение водой подпиточную емкость котельной № 3 согласно графика отключения | 20.04-16.05.2018 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 8 | Создание аварийной бригады по ликвидации возможного половодья | 02.03.2018 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 9 | Определение мест возможных затоплений паводковыми водами и установка периодичности наблюдения за ними не реже 2 раз в рабочий день. | 20.04.2018 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 10 | Проверка готовности к работе в сезон паводка всех ТП Пелымского РКЭС | 16.03-30.03.2018 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 11 | Проведение инструктажа с электротехническим персоналом РКЭС об их действиях при возникновении нештатных ситуаций в паводковый период | 07.03.2018 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 12 | Очистка дренажных труб для сточных, талых вод от снега и мусора ул. Строителей Устройство водостоков и водопропусков на территории жилпоселка. | 01.03-30.04.2018 | МУП «Голана», ООО «Гарант» |
| 13 | Отведение талых вод от канализационных люков: - ул. Строителей, д. 1,2 - ул. Железнодорожная, д.1-5 - ул. Газовиков, д. 5,6,7,8 | 01.03-30.04.2018 | МУП «Голана» |
| 14 | Откачка колодцев и подвалов жилых домов от сточных вод | в течение паводкового периода | МУП «Голана» |
| 15 | Ревизия насосов по откачке грунтовых вод в техническом подполье здания ФОКа | до 30.03.2018 | Пелымское ЛПУМГ |
| 16 | Ежедневный контроль за уровнем воды в дренажном приямке технического подполья в зданиях ФОКа | ежедневно | Пелымское ЛПУМГ |
| 17 | Постановление «Об ограничении движения автотранспортных средств на территории городского округа Пелым в весенний период 2018 года» | март | Администрация городского округа Пелым |
| 18 | Проведение профилактических бесед с детьми о соблюдении правил поведения и безопасности в период ледохода на реке | март- апрель | Руководители образовательных учреждений |
| 19 | Информирование населения о соблюдении правил поведения и безопасности в период ледохода на реке через СМИ, официальный сайт городского округа Пелым | март- апрель | Администрация городского округа Пелым, МКУ культуры «Дом культуры поселок Пелым» |