ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 29.10.2018 № 344 п. Пелым О внесении изменений в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 2018 - 2020 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 17.03.2017 № 78

В соответствии со статьей 11 Закона Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», Постановлениями Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы», от 03.06.2014 № 477-ПП «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы», в целях обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, безопасных и благоприятных условий проживания граждан Свердловской области, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 2018 - 2020 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 17.03.2017 № 78 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа Пелым на 2018 - 2020 годы», изложив Приложения № 1, 2 в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

- И.о. главы администрации

- городского округа Пелым                                                                 Т.Н Баландина

Приложение № 1

Утвержден

постановлением администрации городского округа Пелым                                                                                                                от 29.10.2018 № 344

Краткосрочный план

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

городского округа Пелым на 2018-2020 годы

(перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

городского округа Пелым на 2018 - 2020 годы)

| № строки | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирных домов, всего (кв. метров) | Площадь помещений многоквартирных домов | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Краткосрочного плана (человек) | Стоимость капитального ремонта (рублей) | Удельная стоимость капитального ремонта квадратного метра общей площади помещений многоквартирных домов (руб./кв. метров) | Предельная стоимость капитального ремонта кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома (руб./кв. метров) | Плановая дата завершения работ (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего (кв. метров): | в том числе: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан (кв. метров) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нежилых помещений (кв. метров) | жилых помещений (кв. метров) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2018 г. |
| 1 | п. Пелым ул. Строителей, д 1 | 1988 |  | панельные | 5 | 6 | 5 009,15 | 4 603,61 | 0,00 | 4 603,61 | 0,00 | 192 | 4 199785,70 | 912,28 | 7 722,95 | 2018 |
| Итого за 2018 | - | - | - | - | - | 5 009,15 | 4 603,61 | 0,00 | 4 603,61 | 0,00 | 192 | 4 199785,70 | 912,28 | - | - |
| 2019 г. |
| 2 | п. Пелым, ул. Газовиков д. 6 | 1982 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 172,12 | 1 083,12 | 0,00 | 1 083,83 | 0,00 | 57 | 2 436473,18 | 2 249,50 5123,95 114792,95 | 10 600,68 | 2019 |
| 3 | п. Пелым, ул. Газовиков д. 7 | 1984 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 335,53 | 1 247,68 | 0,00 | 1 247,68 | 1 247,68 | 52 | 2 196132,98 | 1 760,17 | 10 600,68 | 2019 |
| 4 | п. Пелым, ул. Газовиков д. 8 | 1984 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 154,34 | 1 065,66 | 0,00 | 1 065,66 | 1 065,66 | 60 | 2 673056,11 | 2 508,36 | 10 600,68 | 2019 |
| Итого за 2019 | - | - | - | - | - | 3 661,99 | 3 396,46 | 0,00 | 3 396,46 | 2 313,34 | 169 | 7 305662,27 | 6 518,03 | - | - |
| Итого по городскому округу Пелым | - | - | - | - | - | 8 671,14 | 8 000,07 | 0,00 | 8 000,07 | 2 313,34 | 361 | 11 505447,97 | 1 438,17 | - | - |

Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах является примерной и подлежит корректировке при проверке и утверждении проектно-сметной документации.

Приложение № 2

Утвержден

постановлением администрации городского округа Пелым                                                                                                                от 29.10.2018 № 344

Перечень

видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов

в рамках краткосрочного плана реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах городского округа Пелым

на 2018 - 2020 годы

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома | усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль |
|  |  | рублей | рублей | единиц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. м | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | п. Пелым, ул. Строителей, д. 1 | 4199785,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1520,00 | 3758219,98 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366401,32 | 0,00 | 75164,40 |
| Итого за 2018 год | 4199785,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1520,00 | 3758219,98 | 0,00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366401,32 | 0,00 | 75164,40 |
| 2 | п. Пелым ул. Газовиков, д. 6 | 2436473,18 | 2319189,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70899,69 | 0,00 | 46383,79 |
| 3 | п. Пелым ул. Газовиков, д. 7 | 2196132,98 | 2075186,94 | 0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79442,30 | 0,00 | 41503,74 |
| 4 | п. Пелым ул. Газовиков, д. 8 | 2673056,11 | 2548585,24 | 0 | 0,00 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73499,17 | 0,00 | 50971,70 |
| Итого за 2019 год | 7305662,27 | 6942961,88 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233841,16 | 0,00 | 138859,23 |
| Итого по городскому округу Пелым | 11505447,97 | 6942961,88 | 0 | 0,00 | 1520,00 | 3758219,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590242,48 | 0,00 | 214023,63 |

Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах является примерной и подлежит корректировке при проверке и утверждении проектно-сметной документации.