ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 20.06.2019 № 16 пгт. Пелым О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденные решением Думы городского округа Пелым от 27.06.2012 № 36, и Правила землепользования и застройки пгт. Пелым применительно к п. Атымья, утвержденные решением Думы городского округа Пелым от 15.02.2018 № 99/13

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях приведения документов градостроительного зонирования в соответствие с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации, с учетом рекомендаций, содержащихся в протоколе Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым от 20.06.2019, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденные решением Думы городского округа Пелым от  27.06.2012 № 36, и Правила землепользования и застройки пгт. Пелым применительно к п. Атымья, утвержденные решением Думы  городского округа Пелым от 15.02.2018 № 99/13, в части приведения в соответствие с градостроительным законодательством Российской Федерации и приведения градостроительной документации городского округа Пелым в единую редакцию.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденные решением Думы городского округа Пелым от  27.06.2012 № 36, и Правила землепользования и застройки пгт. Пелым применительно к п. Атымья, утвержденные решением Думы  городского округа Пелым от 15.02.2018 № 99/13 (прилагается);

3. Установить, что:

1) Комиссия по землепользованию и застройке городского округа Пелым (далее – комиссия) осуществляет свою работу в составе и в порядке деятельности, утвержденном постановлением главы городского округа Пелым от 27.12.2016 № 37 «Об утверждении состава и Положения о Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым» (в ред. от 18.06.19 № 14), в соответствии с порядком и сроками проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки;

2) с момента опубликования настоящего постановления в течение одного месяца заинтересованные лица вправе направлять в свои предложения в отношении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в письменном виде в Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым по адресу: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 22).

4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение к постановлению главы городского округа Пелым

от 20.06.2019 № 16

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденные решением Думы городского округа Пелым от  27.06.2012 № 36, и Правила землепользования и застройки пгт. Пелым применительно к п. Атымья, утвержденные решением Думы  городского округа Пелым от 15.02.2018 № 99/13

| № п/п | Наименование работ | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |  |
| 2. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 3. | Принятие предложений заинтересованных лиц в отношении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течение одного месяца с момента опубликования решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 4. | Определение исполнителя по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | до 12.07.2019 |
| 5. | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течение трех месяцев с момента заключения муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 6. | Рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки комиссией | В течение семи рабочих дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 7. | Проверка администрацией городского округа Пелым проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, сведениям Единого государственного реестра недвижимости | В течение семи рабочих дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 8. | Принятие главой городского округа Пелым решения о проведении комиссией публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Не позднее чем через десять дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 9. | Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки правил землепользования и застройки |
| 10. | Внесение изменений в проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки с учетом результатов публичных слушаний или общественных обсуждений | Не позднее десяти дней после завершения публичных слушаний или общественных обсуждений |
| 11. | Представление комиссией главе городского округа Пелым доработанного проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки с приложением протокола публичных слушаний или общественных обсуждений и заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений | В течение семи рабочих дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 12. | Принятие главой городского округа Пелым решения о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в Думу городского округа Пелым или об отклонении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение десяти дней после представления ему проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки, протокола публичных слушаний или общественных обсуждений и заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений |