

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ**

|  |
| --- |
| от 08.02.2021 № 30п. Пелым  |

**О мерах по пропуску весеннего половодья на территории**

**городского округа Пелым в 2021 году**

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской области от 29.12.2020 № 764-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2021 году на территории Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории городского округа Пелым в 2021 году, администрация городского округа Пелым

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым (прилагается).

2. Рекомендовать Пелымскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов (Сажин А.В.), Пелымским районным коммунальным энергетическим системам акционерного общества «Облкоммунэнерго», Пелымскому РТС ОАО «ОТСК» (Игнатов С.А.), Кушвинскому газовому участку АДС п. Пелым (Коршунов В.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» (Хамзаева О.А.) организовать контроль за выполнением мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков вод.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» и опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым Ш.Т. Алиев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден: постановлением администрации городского округа Пелымот 08.02.2021 № 30 |

**План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории городского округа Пелым в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок выполнения** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Вывоз снега с территорий предприятий, учреждений, объектов соцкульбыта и детских площадок | март-апрель 2021 | Пелымское ЛПУМГ, Пелымский РТС ОАО «ОТСК», учреждения |
| 2 | Очистка придомовой территории от наледи и снега | март 2021 | ООО «Гарант» |
| 3 | Приведение в готовность спецтехники | 05.03.2021 | Транспортный участок Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 4 | Обеспечение безаварийной работы электрооборудования водозабора. п. Атымья | 16.04.2021 | Пелымский РТС ОАО «ОТСК» |
| 5 | Контроль уровня воды после вскрытия реки Атымья ежедневно | 16.04-14.05.2021 | Пелымский РТС ОАО «ОТСК» |
| 6 | Составить график отключения электрооборудования (насосов водозабора) | 21.04-14.05.2021 | Пелымский РТС ОАО «ОТСК» |
| 7 | Обеспечить наполнение водой подпиточную емкость котельной № 3 согласно графика отключения | 21.04-14.05.2021 | Пелымский РТС ОАО «ОТСК» |
| 8 | Создание аварийной бригады по ликвидации возможного половодья | 05.03.2021 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»,Пелымский РТС ОАО «ОТСК» |
| 9 | Определение мест возможных затоплений ТП паводковыми водами и установка периодичности наблюдения за ними не реже 2 раз в рабочий день | 23.04.2021 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 10 | Проведение осмотра всех ТП на проверку готовности к работе в сезон паводка  | 18.03-30.03.2021 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 11 | Проведение инструктажа с персоналом РКЭС/РТС об их действиях при возникновении нештатных ситуаций в паводковый период | 12.03.2021 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго», Пелымский РТС ОАО «ОТСК» |
| 12 | Очистка ТП п. Пелым № 1,2,3,4,5,10, п. Атымья № 6,7,8,9, п. Оус № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 от снега | 18.03-22.04.2021 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 13 | Ревизия насосов по откачке грунтовых вод в техническом подполье здания ФОК. Наличие резервных дренажных насосов | март 2021 | Пелымское ЛПУМГ |
| 14 | Ежедневный контроль за уровнем воды в подвальном помещении общежития, дренажном приямке технического подполья в здании ФОКа, при необходимости откачка воды, ревизия водостоков | в период паводка 2021 | Пелымское ЛПУМГ |
| 15 | Ежесменный контроль за поступлением паводковых вод в заглубленную канализационную насосную станцию № 1 | в период паводка 2021 | Пелымское ЛПУМГ |
| 16 | Ежесменный контроль за поступлением паводковых вод в заглубленные насосные станции водоснабжения ВОС-2300 | в период паводка 2021 | Пелымское ЛПУМГ |
| 17 | Ревизия и подготовка насосов для откачки талых вод в местах скопления в жилом фонде | март 2021 | ООО «Гарант» |
| 18 | Отведение талых вод от канализационных колодцев в жилом фонде | в период паводка 2021 | ООО «Гарант» |
| 19 | Очистка кровли, козырьков подъездов и придомовой территории от наледи и снега | март 2021 | ООО «Гарант» |
| 20 | Постановление «Об ограничении движения автотранспортных средств на территории городского округа Пелым в весенний период 2021 года» | март-апрель 2021 | Администрация городского округа Пелым |
| 21 | Проведение профилактических бесед с детьми о соблюдении правил поведения и безопасности в период ледохода на реке | март- апрель 2021 | Руководители образовательных учреждений |
| 22 | Информирование населения о соблюдении правил поведения и безопасности в период ледохода на реке через СМИ, официальный сайт городского округа Пелым | март- апрель 2021 | Администрация городского округа Пелым, МКУ культуры«Дом культуры поселок Пелым», ООО «Гарант» |