**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ**

|  |
| --- |
| от 22.02.2024 № 57пгт. Пелым |

**О мерах по пропуску весеннего половодья на территории**

**городского округа Пелым в 2024 году**

В соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской области от 11.12.2023 № 920-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2024 году на территории Свердловской области», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории городского округа Пелым в 2024 году, администрация городского округа Пелым

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Пелым (прилагается).

2. Рекомендовать Пелымскому ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (А.В.Сажин), Пелымским РКЭС АО «Облкоммунэнерго» (И.Н. Иванов), Пелымскому РТС АО «ОТСК» (Н.Д. Овчинникова), ООО «Гарант» (О.А. Хамзаева) организовать контроль за выполнением мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и паводковых вод.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» и опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым К.А. Роде.

Глава городского округа Пелым Ш.Т. Алиев

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администрации городского округа Пелымот 22.02.2024 № 57 |

**План основных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории городского округа Пелым в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятий** | **Срок выполнения** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Вывоз снега с территорий предприятий, учреждений, объектов соцкульбыта и детских площадок, дорог. | март-апрель 2024 | Пелымское ЛПУМГ, Пелымский РТС АО «ОТСК», Администрация городского округа Пелым,учреждения |
| 2 | Очистка кровли жилых домов, козырьков подъездов и придомовой территории от наледи и снега | март 2024 | ООО «Гарант» |
| 3 | Приведение в готовность спецтехники | 13.03.2024 | Пелымский РТС АО «ОТСК», Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 8 | Создание аварийной бригады по ликвидации возможного половодья | 15.03.2024 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго»,Пелымский РТС АО «ОТСК» |
| 9 | Определение мест возможных затоплений ТП паводковыми водами и установка периодичности наблюдения за ними не реже 2 раз в рабочий день. | 15.04.2024 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 10 | Проведение осмотра всех ТП на проверку готовности к работе в сезон паводка  | 20.03-31.03.2024 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 11 | Проведение инструктажа с персоналом РТС об их действиях при возникновении нештатных ситуаций в паводковый период | 15.03.2024 | Пелымский РТС АО «ОТСК» |
| 12 | Очистка ТП п. Пелым №1,2,3,4,5,10, 12 п. Атымья № 6,7,8,9,11 п. Оус № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 от снега | 13.03-17.04.2024 | Пелымский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» |
| 13 | Ревизия насосов по откачке грунтовых вод в техническом подполье здания ФОК. Наличие резервных дренажных насосов | до 30.03.2024 | Пелымское ЛПУМГ |
|  | Ревизия насосов по откачке грунтовых вод в техническом подполье под чашей бассейна здания Бассейн. Наличие резервных дренажных насосов.  | до 30.03.2024 | Пелымское ЛПУМГ |
| 14 | Контроль за уровнем воды в подвальном помещении общежития, при необходимости откачка воды, ревизия водостоков | до 30.03.2024 | Пелымское ЛПУМГ |
| 15 | Ежесменный контроль за поступлением паводковых вод в заглубленную канализационную насосную станцию | ежедневно | Пелымское ЛПУМГ |
| 16 | Ежесменный контроль за поступлением паводковых вод в заглубленные насосные станции водоснабжения  | ежедневно | Пелымское ЛПУМГ |
| 17 | Ежесменный контроль за уровнем воды в дренажном приямке технического подполья в здании ФОКа. | ежедневно | Пелымское ЛПУМГ |
| 18 | Проведение ревизии водостоков КСК, здания общежития | до 14.04.2024 | Пелымское ЛПУМГ |
| 19 | Ревизия и подготовка насосов для откачки талых вод в местах скопления  | март 2024 | ООО «Гарант» |
| 20 | Отведение талых вод от канализационных люков (очистка люков и территории около люков от остатков снега и мусора) | в течение паводкового периода 2024 | ООО «Гарант» |
| 22 | Постановление «Об ограничении движения автотранспортных средств на территории городского округа Пелым в весенний период 2024 года» | март-апрель 2024 | Администрация городского округа Пелым |
| 23 | Проведение профилактических бесед с детьми о соблюдении правил поведения и безопасности в период ледохода на реке | март- май 2024 | Руководители образовательных учреждений |
| 24 | Информирование населения о соблюдении правил поведения и безопасности в период ледохода на реке через СМИ, официальный сайт городского округа Пелым | март- май 2024 | Администрация городского округа Пелым, МКУ культуры«Дом культуры поселок Пелым», ООО «Гарант» |