ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 20.05.2016 № 174 п. Пелым

Об итогах отопительного сезона 2015-2016 года и

подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду, с распоряжением Правительства Свердловской области от 12 мая 2016 года «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года», в целях своевременной подготовки жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2015-2016 года (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года (прилагается).

3. Признать работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в период подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пелым  к отопительному сезону 2015-2016 года и его прохождения удовлетворительной.

4. Руководителям учреждений и организаций:

1) до 01 июня 2016 года на основании актов весеннего обследования зданий и сооружений разработать план мероприятий и принять меры его реализации при подготовке к отопительному сезону 2016-2017 года;

2) обеспечить своевременное проведение текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы;

3) до 15 сентября 2016 года завершить подготовку объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда  к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 года.

5. Руководителям организаций осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения предусмотреть обеспечение теплоисточников, находящихся в ведении, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения (срок – 01 октября 2016 года).

6. Руководителям предприятий и организаций, имеющих на своем балансе жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструктуры:

1) подвести итоги отопительного сезона 2015-2016 года и разработать план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года до 01 июня 2016 и организовать работу по его выполнению;

2) обеспечить создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры (срок – 15 сентября 2016 года).

7. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Пелым

от 20.05.2016 № 174

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного сезона 2016/2017 года

Мероприятия по подготовке к работе в зимний период, утверждённые постановлением администрации городского округа Пелым от 28.05.2014г. № 171 «Об итогах отопительного сезона 2014/2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального и электроэнергетического комплекса городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2015-2016 года» были выполнены в полном объёме.

Постановлением администрации городского округа Пелым от 04.09.2015 № 280 «О начале отопительного сезона 2015-2016 года на территории городского округа Пелым» срок начала отопительного сезона установлен с 5 сентября 2015 года.

Всеми производителями тепловой энергии работы по подготовке к отопительному сезону сетей и источников теплоснабжения выполнены в полном объеме, паспорта готовности к работе в осенне-зимний период были представлены в администрацию городского округа Пелым.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону жилищного фонда и объектов соцкультбыта выполнены в полном объеме.

Всеми потребителями тепловой энергии (объекты соцкультбыта, жилищный фонд) была произведена приемка объектов теплоснабжающими организациями по акту готовности к отопительному сезону 2015 - 2016гг.

Заполнение систем теплоснабжения было произведено согласно графика в период с 05.09.2015 года по 14.09.2015 года

При запуске отопления теплоснабжающими организациями совместно с управляющими компаниями были проведены работы по гидравлической наладке тепловых сетей от теплоисточников, а также наладке внутридомовых сетей теплоснабжения.

Аварийные ситуации в ходе отопительного сезона 2015-2016 года, возникающие в теплосетях устранялись своевременно в кратчайшие сроки и не имели серьезных последствий в системе жизнеобеспечения населения и учреждений городского округа Пелым. Основными причинами сбоев работы систем коммунальной инфраструктуры является изношенность оборудования и коммунальных сетей.

Все поступающие заявки от жителей по вопросам теплоснабжения квартир устранялись управляющими компаниями в кратчайшие сроки.

УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации

городского округа Пелым

от 20.05.2016 № 174

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Пелым к работе в осенне-зимний

период 2016-2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Подведение итогов отопительного сезона 2015-2016 года, подготовка плана мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 01.06.2016г. | Заместитель главы администрации городского округа Пелым по ЖКХ, руководители предприятий ЖКХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Представление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области: |  | Специалист по ЖКХ |
|  | 1) планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2016-2017 года | до 01.06.2016 |  |
|  | 2) графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду | до 01.06.2016 |  |
|  | 3) копий программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, утвержденных главой городского округа (заместителем главы администрации) | до 01.06.2016 |  |
| 3. | Организовать мониторинг выполнения потребителями тепловой энергии требований Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" | еженедельно, с 03 августа по 16 сентября 2016 года | Городской округ Пелым Специалист по ЖКХ |
| 4. | Организовать мониторинг выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" | еженедельно, с 03 августа по 02 ноября 2016 года | Городской округ Пелым |
| 5. | Продолжить работу по погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями | до 01 сентября 2016 года. | Городской округ Пелым, руководители управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций |
| 6. | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2016 | Руководитель теплоснабжающей и теплосетевой организации |
| 7. | Организация работ и обеспечение контроля за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2016/2017 года подведомственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | до 15.09.2016 | Руководитель учреждений |
| 8. | Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.11.2016 | Руководитель предприятий |
| 9. | Представление и сбор информации: | до 01.06.2016 | Руководитель предприятий Специалист по ЖКХ |
|  | 1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей |  | Руководитель учреждений Специалист по ЖКХ |
|  | 2) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме | до 01.06.2016 |  |
|  | 3) о подготовке к отопительному сезону 2016-2017 года по форме 1-ЖКХ (зима) | к 02 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2016 года | Руководитель предприятий Специалист по ЖКХ |
|  | 4) о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | еженедельно, по четвергам с августа по ноябрь 2016 года | Руководитель администрации Специалист по ЖКХ |
|  | 5) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 03 числу месяца, следующего за отчетным | Руководитель предприятий Специалист по ЖКХ |
|  | 6) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2016 | Руководитель предприятий Специалист по ЖКХ |
|  | 7) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2016 года | Руководитель предприятий |
| 10. | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда") | до 15.09.2016 | Администрация городского округа Пелым Руководитель организации |
| 11. | Проверка готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду") | август - ноябрь 2016 года | Администрация городского округа Пелым Специалист по ЖКХ |