ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 08.06.2017 № 175 п. Пелым

О подготовке образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к новому  2017/ 2018 учебному году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 № «Об организации плановой подготовки образовательных учреждений к новому учебному году», приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 30.03.2017 № 126-Д «О подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории  Свердловской области к 2017/2018 учебному году», приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 22.05.2017 № 152-И «Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации в Свердловской области к 2017/2018 учебному году»,  в целях своевременного устранения нарушений санитарного и противопожарного законодательства, антитеррористической  защищенности и качественной подготовки образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа  Пелым  к началу нового 2017/2018 учебного года,  администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и приемке образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к началу нового 2017/2018 учебного года (прилагается).

2. Руководителям  учреждений (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Фомина Н.П., Шашмурина Е.М, Ульянова И.А., Касимова С.В.):

1) обеспечить   выполнение плана мероприятий по подготовке  учреждений к новому 2017/2018 учебному году;

2) разместить на сайтах муниципальных образовательных учреждений, подписанные Акты готовности организаций в сроки, установленные приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 30.03.2017 № 126-Д;

3) еженедельно с 01.07.2017 года предоставлять в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым  информацию о ходе подготовки учреждений к новому 2017/2018  учебному году.

3. Возложить ответственность за предоставление в Министерство общего и профессионального образования  информации о ходе подготовки и приемки образовательных организаций  к новому 2017/2018 учебному году, согласно графика и в соответствии с установленными формами на Сорокину О.В., ведущего специалиста отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.

4. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Смертина Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий, направленных на  обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры, приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие  требованиям  санитарных норм и правил, государственных и муниципальных программ.

5. Создать межведомственную комиссию под председательством  заместителя главы администрации Пелевиной Алены Анатольевны  с целью проведения  всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки  и приемки образовательных учреждений к новому 2017/2018  учебному году.

6. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки  и приемки образовательных учреждений к новому 2017/2018  учебному году (прилагается).

7. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте  администрации городского  округа Пелым в сети Интернет.

8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину Алену Анатольевну.

Глава городского округа Пелым                                                           Ш.Т.Алиев

Утвержден: постановлением администрации городского округа Пелым от 08.06.2017 № 175

План

мероприятий по подготовке и приемке образовательных учреждений и учреждений культуры

городского округа Пелым к новому 2017/2018 учебному  году

| № п/п | Планируемые работы | Финансирование, руб. | Срок завершения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| МКОУ СОШ №1 п. Пелым |
| 1. | Косметический ремонт помещений общего пользования (коридоры, актовый и спортивный залы, туалеты) | 80 000,0 | 0 | 80 000,0 | 28.07.2017 | Смирнова Т.А. |
| 2. | Обследование технологического оборудования пищеблока | 12 000,0 | 0 | 12 000,0 | 14.07.2017 | Смирнова Т.А. |
| 3. | Проверка качества огнезащитной обработки перекрытий чердачного помещения | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 14.07.2017 | Смирнова Т.А. |
| 4. | Приобретение учебной литературы | 648 000,0 | 648 000,0 | 0 | 30.08.2017 | Смирнова Т.А. |
| 5. | Приобретение канцелярских товаров | 65 000,0 | 65 000,0 | 0 | 30.08.2017 | Смирнова Т.А. |
| 6. | Подготовка документов для проведения аукциона на приобретение продуктов питания | 0 | 0 | 0 | 18.08.2017 | Смирнова Т.А. |
| 8. | Корректировка основных образовательных программ и рабочих программ педагогов | 0 | 0 | 0 | 31.08.2017 | Смирнова Т.А. |
| 9. | Установка видеонаблюдения по периметру и внутри здания | 350 000,0 | 0 | 350 000,00 | 25.08.2017 | Смирнова Т.А. |
| 10. | Специальная оценка условий труда рабочих учреждений | 77 721,88 | 0 | 77 721,88 | 30.08.2017 | Смирнова Т.А. |
| 11. | Проведение текущего ремонта внутренних помещений | 80 000,0 | 0 | 80 000,0 | 10.07.2017 | Смирнова Т.А. |
| 12. | Проверка библиотечного фонда на наличие экстремистской литературы | 0 | 0 | 0 | 30.06.2017 | Смирнова Т.А. |
| 13. | Проверка контентной фильтрации компьютеров | 0 | 0 | 0 | 30.06.2017 | Смирнова Т.А. |
| 14. | Проверка с представителем ЕДДС ГО Пелым прохождения сигнала от каждой «тревожной кнопки» на пульт ЕДДС ГО Пелым. | 0 | 0 | 0 | ежемесячно | Смирнова Т.А. |
|  | ИТОГО: | 1 322 721,88 | 713 000,0 | 609 721,88 |  |  |
| МКОУ СОШ №2 п. Атымья |
| 1. | Проведение текущего ремонта внутренних помещений (побелка, мытьё и покраска помещений) | 50 000,0 | 0 | 50 000,0 | 14.07.2017 | Полывода Л.А. |
| 2. | Утилизация канализационных отходов (чистка выгребных ям – туалетов) | 30 000,0 | 0 | 30 000,0 | 30.06.2017 | Полывода Л.А. |
| 3. | Приобретение канцелярских товаров (классных журналов, журналов учета) | 3 000,0 | 3 000,0 | 0 | 30.08.2017 | Полывода Л.А. |
| 4. | Поверка технологического оборудования пищеблока | 8 000,0 | 0 | 8 000,0 | 30.06.2017 | Полывода Л.А. |
| 5. | Корректировка программ производственного контроля | 0 | 0 | 0 | 30.06.2017 | Полывода Л.А. |
| 6. | Приобретение учебной литературы | 70 000,0 | 70 000,0 | 0 | 30.08.2017 | Полывода Л.А. |
| 7. | Специальная оценка условий труда рабочих учреждений | 58 551,60 | 0 | 58 551,60 | 15.08.2017 | Полывода Л.А. |
| 8. | Проверка огнетушителей | 0 | 0 | 0 | 30.06.2017 | Полывода Л.А. |
| 9. | Проверка библиотечного фонда на наличие экстремистской литературы | 0 | 0 | 0 | 30.06.2017 | Полывода Л.А. |
| 10. | Проверка контентной фильтрации компьютеров | 0 | 0 | 0 | 30.06.2017 | Полывода Л.А. |
| 11. | Установка видеонаблюдения по периметру и внутри здания | 50 000,0 | 0 | 50 000,0 | 25.08.2017 | Полывода Л.А. |
| 12. | Проверка с представителем ЕДДС ГО Пелым прохождения сигнала от каждой «тревожной кнопки» на пульт ЕДДС ГО Пелым. | 0 | 0 | 0 | ежемесячно | Полывода Л.А. |
|  | ИТОГО: | 269 551,60 | 73 000,0 | 196 551,60 |  |  |
| МКДОУ детский сад №2 «Колобок» |
| 1. | Проведение капитального ремонта системы тепловодоснабжения здания по ул. Клубная, д. 4 | 1 279 771,36 | 0 | 1 279 771,36 | 29.08.2017 | Фомина Н.П. |
| 2. | Проведение капитального ремонта внутренних помещений здания по ул. Клубная, д. 4 | 942 735,04 | 0 | 942 735,04 | 29.08.2017 | Фомина Н.П. |
| 3. | Оборудование унитазов детскими сиденьями или гигиеническими накладками. | 6 000,0 | 0 | 6 000,0 | 29.08.2017 | Фомина Н.П. |
| 4. | Благоустройство территории детского сада: - покраска фасада детского сада; - ремонт и покраска малых архитектурных форм на игровых площадках; - замена песка в песочницах; - изготовление крышек для песочниц; - озеленение участка; - покраска ограждения территории детского по периметру. | 0 | 0 | 0 | 15.07.2017 | Фомина Н.П. |
| 5. | Текущий ремонт внутренних помещений детсада: - покраска водоэмульсионной краской стен, потолков; - покраска оконных блоков, дверных блоков, батарей, труб краской эмаль; | 0 | 0 | 0 | 15.08.2017 | Фомина Н.П. |
| 6. | Ревизия всей арматуры на стояках, радиаторах и тепловых сетях. | 0 | 0 | 0 | 29.08.2017 | Фомина Н.П. |
| 7. | Ревизия состояния изоляции трубопроводов тепловых сетей, сварных и резьбовых соединений, запорной арматуры. | 0 | 0 | 0 | 29.08.2017 | Фомина Н.П. |
| 8. | Утепление дверей, подвала, оконных проемов | 0 | 0 | 0 | 29.08.2017 | Фомина Н.П. |
| 9. | Пожарно – техническое обследование состояния детского сада: - проверка огнетушителей и пожарных гидрантов; - перемотка пожарных рукавов; - изготовление противопожарного щита и ящика для песка; - установка знаков пожарной безопасности, плана эвакуации; | 0 | 0 | 0 | 29.08.2017 | Фомина Н.П. |
| 10. | Стирка ковровых изделий и мягкого инвентаря. | 0 | 0 | 0 | 30.07.2017 | Фомина Н.П. |
| 11. | Сушка матрацев, подушек, одеял. | 0 | 0 | 0 | 30.07.2017 | Фомина Н.П. |
| 12. | Ревизия электропроводки, выключателей, розеток. | 0 | 0 | 0 | 30.07.2017 | Фомина Н.П. |
| 13. | Ревизия оконных стекол, мытье окон. | 0 | 0 | 0 | 30.07.2017 | Фомина Н.П. |
| 14. | Ремонт и замена замков и шпингалетов в дверях эвакуационных выходов. | 0 | 0 | 0 | 30.07.2017 | Фомина Н.П. |
| 15. | Уборка в подвальном помещении | 0 | 0 | 0 | 30.07.2017 | Фомина Н.П. |
| 16. | Установка видеонаблюдения по периметру и внутри здания | 220 000,0 | 0 | 220 000,0 | 25.08.2017 | Фомина Н.П. |
| 17. | Проверка с представителем ЕДДС ГО Пелым прохождения сигнала от каждой «тревожной кнопки» на пульт ЕДДС ГО Пелым. | 0 | 0 | 0 | ежемесячно | Фомина Н.П. |
|  | ИТОГО: | 2 448 506,40 | 0 | 2 448 506,40 |  |  |
| МКОУ ДОД «ДШИ» |
| 1. | Замена (монтаж) окон | 1 228 300,0 | 0 | 1 228 300,0 | 25.08.2017 | Шашмурина Е.М. |
| 2. | Установка видеонаблюдения по периметру здания | 200 000,0 | 0 | 200 000,0 | 25.08.2017 | Шашмурина Е.М. |
| 3. | Побелка цоколя здания | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 | 25.08.2017 | Шашмурина Е.М. |
|  | ИТОГО: | 1 429 000,0 | 0 | 1 429 000,0 |  |  |
| МКУК «ДК п. Пелым» |
| 1. | Замена линолеума в библиотеки, коридор здания по улице Строителей, д. 15 | 135 000,0 | 0 | 135 00,0 | 04.07.2017 | Ульянова И.А. |
| 2. | Космитический ремонт в кабинете библиотеки (взрослый зал) здания по улице Строителей, д. 15 | 12 900,0 | 0 | 12 900,0 | 04.07.2017 | Ульянова И.А. |
| 3. | Частичный ремонт крыльца здания клуба по ул. Фестивальная д. 12. | 1 200,0 | 0 | 1 200,0 | 10.07.2017 | Ульянова И.А. |
| 4. | Покраска крыльца запасного выхода здания по улице Строителей, д. 15 | 900,0 | 0 | 900,0 | 31.07.2017 | Ульянова И.А. |
|  | ИТОГО: | 150 000,0 | 0 | 150 000,0 |  |  |
| МУК «ДК п. Атымья» |
| 1. | Утепление трубопроводов на территории | 0 | 0 | 0 | 01.08.2017 | Касимова С.В. |
| 2. | Утепление дверей, лестничных клеток, чердаков | 0 | 0 | 0 | 01.08.2017 | Касимова С.В. |
| 3. | Покраска отопительных батарей | 0 | 0 | 0 | 01.08.2017 | Касимова С.В. |
| 4. | Текущий ремонт (покраска полов и стен, побелка потолков) | 14 800,0 | 0 | 14 800,0 | 01.08.2017 | Касимова С.В. |
| 5. | Благоустройство территории ДК: ремонт деревянного забора и покраска, озеленение и покраска клумб) | 0 | 0 | 0 | 01.08.2017 | Касимова С.В. |
|  | ИТОГО: | 14 800,0 | 0 | 14 800,00 |  |  |
| Администрация городского округа Пелым |
| Мероприятия по приведению улично-дорожной сети прилагающей к образовательным организациям |
| 1. | Разметка проезжей части | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | май, август 2017 | Баландина Т.Н. |
| 2. | Установка искусственной дорожной неровности (2 шт.) п. Пелым ул. Фестивальная | 40 000,0 | 0 | 40 000,0 | июль 2017 | Баландина Т.Н. |
| 3. | Установка светофоров Т.7: п. Пелым, ул. Строителей – 6 шт.; п. Пелым, ул. К. Маркса – 4 шт.; п. Пелым, ул. Фестивальная – 4 шт.; п. Атымья, ул. Космонавтов – 2 шт. | 60 000,0 | 0 | 60 000,0 | июль 2017 | Баландина Т.Н. |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования прилагающей к образовательному учреждению – п. Атымья, ул. Космонавтов | 105 000,0 | 0 | 105 000,0 | август 2017 | Баландина Т.Н. |
|  | ИТОГО: | 215 000,00 | 0 | 215 000,00 |  |  |
| Отдел ОКСиДМ администрации городского округа Пелым |
| 1. | Формирование муниципальной межведомственной комиссии и утверждение графиков приемки учреждений | 0 | 0 | 0 | до 01 июня 2017 | Пелевина А.А. Сорокина О.В. |
| 2. | Контроль подготовки учреждений к новому учебному году и отопительному сезону | 0 | 0 | 0 | Весь период еженедельно | Пелевина А.А., Сорокина О.В. |
| 3. | Подготовка еженедельного доклада о ходе приемки образовательных учреждений и предоставление его в Министерство образования Свердловской области, в администрацию Северного управленческого округа | 0 | 0 | 0 | Еженедельно с 1.07.2017 | Пелевина АА Сорокина О.В. |
| Учреждения образования |
| 1. | Корректировка паспортов комплексной безопасности | 0 | 0 | 0 | 01.08.2017 | Руководители учреждений |
| 2. | Корректировка Паспорта дорожной безопасности образовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 01.08.2017 | Руководители учреждений |
| 3. | Размещение на сайтах организаций актов приемки учреждения | 0 | 0 | 0 | не позднее 7 дней после приемки | Руководители учреждений |
| 4. | Корректировка программ развития учреждения и образовательных программ | 0 | 0 | 0 | 25.08.2017 | Руководители учреждений |
| Комиссия по приемке учреждений |
| 1. | Прием МКОУ СОШ №1 п. Пелым | 0 | 0 | 0 | 13.07.2017 | Пелевина А.А. |
| 2. | Прием МКОУ СОШ №2 п. Атымья | 0 | 0 | 0 | 28.07.2017 | Пелевина А.А. |
| 4. | Прием МАДОУ детский сад № 2 «Колобок» | 0 | 0 | 0 | 30.08.2017 | Пелевина А.А. |
| 5. | Прием учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | 30.08.2017 | Пелевина А.А. |

Утвержден: постановлением администрации городского округа Пелым от 08.06.2017 № 175

Состав

межведомственной комиссии

по проведению всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки  и приемки образовательных организаций к новому 2017/2018  учебному году

| Пелевина А.А. | Заместитель главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Баландина Т.А. | Заместитель главы администрации городского округа Пелым по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике, заместитель председателя комиссии; |
| Сорокина О.В. | Ведущий специалист администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Потанина Г.Ю. | Специалист администрации городского округа Пелым (по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям); |
| По согласованию | Представитель Пелымского ЛПУ МГ; |
| Игнатов С.А. | Начальник Пелымского РКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго»; |
| По согласованию | Представитель территориального отделения Роспотребнадзора в г. Североуральск, г. Ивдель и Краснотуринск, г. Карпинск; |
| Новиков Л.Н. | Начальник ОНД Ивдельского городского округа, городского округа Пелым главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию); |
| Осокина Е.Л. | Представитель родительского комитета МКОУ СОШ №1 п. Пелым (для приемки МКОУ СОШ №1 п. Пелым); |
| Синева С.А | Представитель родительского комитета МКОУ СОШ №2 п. Атымья (для приемки МКОУ СОШ №2п. Атымья); |
| По согласованию | Представитель инспекции дорожного надзора ГИБДД ММО МВД России «Ивельский» (по согласованию); |
| Коновалов Ю.В. По согласованию | Начальник отделения полиции № 9 п. Пелым, ММО МВД «Ивдельский» (по согласованию); Представитель отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по свердловской области |