ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 15.05.2018 № 171 п. Пелым

Об итогах отопительного периода 2017-2018 года и

подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях своевременной подготовки жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2017-2018 года (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года (прилагается).

3. Признать работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в период подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пелым к отопительному периоду 2017-2018 года и его прохождения удовлетворительной.

4. Руководителям учреждений и организаций:

1) до 01 июня 2018 года на основании актов весеннего обследования зданий и сооружений разработать план мероприятий и принять меры его реализации при подготовке к отопительному периоду 2018-2019 года;

2) обеспечить своевременное проведение текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы;

3) до 01 сентября 2018 года завершить подготовку объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда  к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 года.

5. Руководителям организаций осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения предусмотреть обеспечение теплоисточников, находящихся в ведении, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения (срок – 01 октября 2018 года).

6. Руководителям предприятий и организаций, имеющих на своем балансе жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструктуры:

1) подвести итоги отопительного периода 2017-2018 года и разработать план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года  до 01 июня 2018 года и организовать работу по его выполнению;

2) организовать представление  в  администрацию  городского округа Пелым сведений о подготовке объектов  и  сетей  коммунальной  инфраструктуры  к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года;

3) обеспечить создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры (срок – 15 сентября 2018 года).

7. Утвердить Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа к отопительному периоду 2018-2019 годов (прилагается).

8. Утвердить Программу проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа Пелым к отопительному периоду 2018-2019 годов (прилагается).

9. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландину Т.Н.

Глава  городского округа  Пелым                                                           Ш.Т. Алиев

|  | Приложение к постановлению администрации городского округа Пелым от 15.05.2018 № 171 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного сезона 2017-2018 года

Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2017-2018 годов осуществлялось в соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 25.05.2017 № 161 «Об итогах отопительного сезона 2016 - 2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года».

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года выполнены все запланированные мероприятия по подготовке  инженерной инфраструктуры городского округа Пелым к работе в отопительном сезоне 2017-2018 годов.

В соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Пелым  и в установленные сроки выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов.  	Своевременно до 15 ноября 2017 года Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору был выдан паспорт готовности городского округа Пелым к отопительному периоду 2017-2018 годов.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 31.08.2017 № 269 «О начале отопительного сезона 2017-2018 года»                            с 05 сентября 2017 года была организована циркуляция теплоносителя и произведено подключение потребителей. При запуске отопления теплоснабжающими организациями совместно с управляющими                                 компаниями были проведены работы по гидравлической                                             наладке   тепловых сетей от теплоисточников, а также наладке внутридомовых сетей теплоснабжения.

Аварийные ситуации в ходе отопительного сезона 2017-2018 года, возникающие в теплосетях устранялись своевременно в кратчайшие сроки и не имели серьезных последствий в системе жизнеобеспечения населения и учреждений городского округа Пелым. Основными причинами сбоев работы систем коммунальной инфраструктуры является изношенность оборудования и коммунальных сетей.  Все поступающие заявки от жителей по вопросам теплоснабжения квартир устранялись управляющими компаниями в кратчайшие сроки.                                                                                                                                        	Согласно постановлению администрации городского округа Пелым от 28.04.2018  № 157  «Об окончании отопительного сезона 2017-2018 года» с 15 мая 2018 года прекращен отпуск тепловой энергии на нужды отопления для потребителей.

|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администрации городского округа Пелым от 15.05.2018 № 171 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Подведение итогов отопительного периода 2017-2018 года, подготовка плана мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 01 июня 2018г. | Заместитель главы администрации городского округа Пелым по ЖКХ, руководители предприятий ЖКХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Представление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области: |  | Специалист по ЖКХ администрации городского округа Пелым |
|  | 1) планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2018-2019 года | до 01 июня 2018 |  |
|  | 2) графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду | до 01 июня 2018 |  |
|  | 3) копий программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, утвержденных главой городского округа (заместителем главы администрации) | до 01 июня 2018 |  |
| 3. | Организовать мониторинг выполнения потребителями тепловой энергии требований Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" | еженедельно, с 01 августа по 15 сентября 2018 года | Специалист по ЖКХ администрации городского округа Пелым |
| 4. | Организовать мониторинг выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" | еженедельно, с 01 августа по 01 ноября 2018 года | Специалист по ЖКХ администрации городского округа Пелым |
| 5. | Продолжить работу по погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями | до 01 сентября 2018 года | Руководители управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций |
| 6. | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15 сентября 2018 | Руководители теплоснабжающих организаций |
| 7. | Организация работ и обеспечение контроля за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года подведомственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | до 15 сентября 2018 | Руководители учреждений |
| 8. | Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01 ноября 2018 | Руководители предприятий |
| 9. | Представление и сбор информации: |  |  |
|  | 1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 01 июня 2018 | Руководители учреждений Специалист по ЖКХ администрации городского округа Пелым |
|  | 2) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме | до 01 июня 2018 | Руководители учреждений Специалист по ЖКХ администрации городского округа Пелым |
|  | 3) о подготовке к отопительному сезону 2018-2019 года по форме 1-ЖКХ (зима) | к 02 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2018 года | Руководители предприятий Специалист по ЖКХ администрации городского округа Пелым |
|  | 4) о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене в муниципальных образованиях | еженедельно, по четвергам с августа по ноябрь 2018 года | Руководители предприятий Специалист по ЖКХ администрации городского округа Пелым |
|  | 5) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 03 числу месяца, следующего за отчетным | Руководители предприятий Специалист по ЖКХ администрации городского округа Пелым |
|  | 6) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15 сентября 2018 | Руководители предприятий Специалист по ЖКХ администрации городского округа Пелым |
|  | 7) о выдаче паспортов готовности к отопительному периоду на жилищный фонд | еженедельно, с августа по сентябрь 2018 года | Специалист по ЖКХ администрации городского округа Пелым |
|  | 8) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2018 года | Руководители предприятий |
| 10. | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда") | до 15 сентября 2018 | Администрация городского округа Пелым Руководители учреждений |
| 11. | Проверка готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципальных образований к работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103) | август - ноябрь 2018 года | Специалист по ЖКХ администрации городского округа Пелым |

|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администрации городского округа Пелым от 15.05.2018 № 171 |
| --- | --- |

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

2018-2019 ГОДОВ

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Баландина Татьяна Николаевна | - заместитель главы администрации городского округа Пелым |
| Члены комиссии: |  |
| Алиева Имани Шахитовна | - старший инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым |
| Пучнина Людмила Михайловна | - специалист 1 категории по управлению имуществом, казне администрации городского округа Пелым; |
| Внукова Марина Владимировна | - специалист 1 категории по ЖКХ и энергетике администрации городского округа Пелым; |
| Потанина Галина Юрьевна | - специалист 1 категории по ГО и ЧС администрации городского округа Пелым; |

|  | УТВЕРЖДЕНА: постановлением администрации городского округа Пелым от 15.05.2018 № 171 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ  К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018-2019 ГОДОВ

# I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа Пелым к отопительному периоду 2018-2019 годов.

# II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

1. Проверка осуществляется комиссией утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым.

2. Проверка комиссией осуществляется в отношении организаций, указанных в Перечне теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа Пелым, подлежащих проверке комиссией по оценке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов (прилагается) в установленные сроки.

3. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных главами III - V Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

4. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению № 1 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

6. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению № 2 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 и выдается комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

9. Сроки выдачи паспортов:

- не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии;

- не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные пунктом 9 Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 9 Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

# Приложение

к Программе проведения проверки

готовности теплоснабжающих

организаций, потребителей тепловой энергии

городского округа Пелым к отопительному периоду

2018-2019 годов

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ КОМИССИЕЙ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018-2019 ГОДОВ

| № п/п | Полное наименование организации | Наименование объектов | Период проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потребители тепловой энергии (жилье) |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Голана» | Жилищный фонд | 01.07.2018 - 15.09.2018 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Гарант" | Жилищный фонд | 01.07.2018 - 15.09.2018 |
| 2. Теплоснабжающие организации |
| 1 | Пелымское ЛПУМГ | Котельные, тепловые сети | 16.09.2018 - 31.10.2018 |
| 2 | АО "Облкоммунэнерго" | Котельные, тепловые сети | 16.09.2018 - 31.10.2018 |
| 3. Потребители тепловой энергии (объекты социальной сферы) |
| 1 | МКОУ СОШ №1 | Здание школы, п. Пелым, ул. Набережная, д. 12 | 01.08.2018 - 31.08.2018 |
| 2 | МКОУ СОШ №2 | Здание школы, п. Атымья, ул. Космонавтов, д. 5 | 01.08.2018 - 31.08.2018 |
| 3 | ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» | Здание больницы, ул. Чапаева, д. 12 | 01.08.2018 - 31.08.2018 |
| 4 | МАДОУ детский сад № 2 «Колобок» | Здание детского сада, ул. Карла Маркса, д. 17а. | 01.08.2018 - 31.08.2018 |
|  |  | Здание детского сада, ул. Клубная, д. 4 | 01.08.2018 - 31.08.2018 |
| 5 | МКОУ ДОД «Детская школа искусств» | Здание школы, ул. Газовиков, д. 12 | 01.08.2018 - 31.08.2018 |
| 6 | МКУК «Дом культуры п. Пелым» | Здание дома культуры, ул. Строителей, д. 15 | 01.08.2018 - 31.08.2018 |
|  |  | Здание дома культуры, ул.Фестивальная, д. 12 | 01.08.2018 - 31.08.2018 |
| 7 | МКУК «Дом культуры п. Атымья» | Здание дома культуры, п. Атымья, ул. Космонавтов, д. 8 | 01.08.2018 - 31.08.2018 |