ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 10.07.2019 № 231 п. Пелым

О подготовке образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к новому  2019/ 2020 учебному году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 № «Об организации плановой подготовки образовательных учреждений к новому учебному году», приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 08.04.2019 № 136-И «О подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории  Свердловской области к 2019/2020 учебному году»,   в целях своевременного устранения нарушений санитарного и противопожарного законодательства, антитеррористической  защищенности и качественной подготовки образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа  Пелым  к началу нового 2019/2020 учебного года,  администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и приемке образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к началу нового 2019/2020 учебного года (прилагается).

2. Установить поэтапные сроки приемки муниципальных образовательных учреждений  муниципальными межведомственными комиссиями к новому 2019/2020 учебному году:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа № 1 п. Пелым – до 15 августа 2019 года;

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа № 2 п. Атымья – до 15 августа 2019 года;

Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 2 «Колобок» – до 15 августа 2019 года;

Муниципальное казенное  учреждение  дополнительного образования детей «Детская школа искусств» - до 15 августа 2019 года.

3. Провести обследование состояния антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым в срок до 30 августа 2019 года.

2. Руководителям  учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, Е.М. Шашмурина, И.А. Ульянова, С.В. Касимова):

1) обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке  учреждений к новому 2019/2020 учебному году;

2) разместить на сайтах муниципальных образовательных учреждений, подписанные Акты готовности организаций в сроки, установленные приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 08.04.2019 № 136-И;

3) еженедельно с 01.07.2019 года предоставлять в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым  информацию о ходе подготовки учреждений к новому 2019/2020  учебному году.

3. Возложить ответственность за предоставление в Министерство общего и профессионального образования  информации о ходе подготовки и приемки образовательных учреждений к началу нового 2019/2020 учебного года, согласно графика и в соответствии с установленными формами на ведущего специалиста отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым О.В. Сорокину.

4. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.А. Смертина) обеспечить финансирование мероприятий, направленных на  обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры, приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие  требованиям  санитарных норм и правил, государственных и муниципальных программ.

5. Создать межведомственную комиссию под председательством  заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевиной Алены Анатольевны  с целью проведения  всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки  и приемки образовательных учреждений и учреждений культуры к новому 2019/2020  учебному году.

6. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки  и приемки образовательных учреждений к новому 2019/2020  учебному году (прилагается).

7. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского  округа Пелым в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации

городского округа Пелым                                                         Т.Н. Баландина

Утвержден: постановлением администрации городского округа Пелым от 10.07.2019 № 231

План

мероприятий по подготовке и приемке образовательных учреждений и учреждений культуры

городского округа Пелым к новому 2019/2020 учебному  году

| № п/п | Планируемые работы | Финансирование, руб. | Срок завершения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| МКОУ СОШ №1 п. Пелым |
| 1. | Ремонт полов в учебных кабинетах | 721 000,00 | 0 | 721 000,00 | 15.07.2019 | Смирнова Т.А. |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя к зданию школы: - подготовка документации на конкурс; - конкурс, оформление договоров | 5 590 000,00 | 0 | 5 590 000,00 | 15.07.2019 16.08.2019 | Смирнова Т.А |
| 3. | Косметический ремонт помещений общего пользования (коридоры, актовый и спортивный залы, туалеты) | 90 000,0 | 0 | 90 000,0 | 31.07.2019 | Смирнова Т.А. |
| 4. | Закупка изделий медицинского назначения | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 31.08.2019 | Смирнова Т.А. |
| 5. | Проверка качества огнезащитной обработки перекрытий чердачного помещения | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 16.07.2019 | Смирнова Т.А. |
| 6. | Приобретение учебной литературы | 700 000,0 | 700 000,0 | 0 | 30.08.2019 | Смирнова Т.А. |
| 7. | Установка системы контроля и управления доступом (2 шт.) | 323 000,00 | 0 | 323 000,00 | 15.07.2019 | Смирнова Т.А. |
| 8. | Установка ФИС ФРДО | 53 000,00 | 0 | 53 000,00 | 10.08.2019 | Смирнова Т.А. |
| 9. | Подготовка документов для проведения аукциона на приобретение продуктов питания | 0 | 0 | 0 | 16.08.2019 | Смирнова Т.А. |
| 10 | Корректировка основных образовательных программ и рабочих программ педагогов | 0 | 0 | 0 | 30.08.2019 | Смирнова Т.А. |
|  | ИТОГО: | 7 497 000,00 | 700 000,00 | 6 797 000,00 |  |  |
| МКОУ СОШ №2 п. Атымья |
| 1. | Установка системы контроля и управления доступом (2 шт.) | 323 000,00 | 0 | 323 000,00 | 10.08.2019 | Полывода Л.А. |
| 2. | Установка ФИС ФРДО | 53 000,00 | 0 | 53 000,00 | 10.08.2019 | Полывода Л.А. |
| 3. | Косметический ремонт (побелка, покраска, мытьё окон и панелей) | 70 000,00 | 0 | 70 000,00 | 01.08.2019 | Полывода Л.А. |
| 4. | Чистка выгребных ям | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | 01.08.2019 | Полывода Л.А. |
| 5. | Проверка холодильного оборудования на плесень | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | август | Полывода Л.А. |
| 6. | Проверка технологического оборудования пищеблока | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 25.07.2019 | Полывода Л.А. |
| 7. | Приобретение учебной литературы | 128 500,00 | 128 500,00 | 0 | июль, август | Полывода Л.А. |
| 8. | Проверка и ремонт системы отопления | 0 | 0 | 0 | 01.07.2019 | Полывода Л.А. |
| 9. | Уборка и очистка школьной территории | 0 | 0 | 0 | июль, август | Полывода Л.А. |
| 10. | Проверка библиотечного фонда на наличие экстремистской литературы | 0 | 0 | 0 | 15.07.2019 | Полывода Л.А. |
| 11. | Проверка компьютеров, используемых в образовательном процессе, на наличие доступа к ресурсам, которые могут нанести вред нравственному здоровью обучающихся | 0 | 0 | 0 | 01.07.2019 | Голявина Л.В. |
| 12. | Проверка состояния противопожарных ресурсов. | 0 | 0 | 0 | 01.08.2019 | Руднова И.Г. |
| 13. | Обрезка кустарников на территории | 0 | 0 | 0 | Июль, август | Кротова О.В. |
| 14. | Очистка светильников | 0 | 0 | 0 | Август | Игнатьева Н.Л. |
|  | ИТОГО: | 624 500,00 | 128 500,00 | 496 000,00 |  |  |
| МКДОУ детский сад №2 «Колобок» |
| 1. | Капитальный ремонт плавательного бассейна | 1 000 000,00 | 0 | 1 000 000,00 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 2. | Капитальный ремонт пола | 1 128 741,00 | 0 | 1 128 741,00 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 3. | Благоустройство территории детского сада: - покраска фасада детского сада; - ремонт и покраска малых архитектурных форм на игровых площадках; - замена песка в песочницах; - изготовление крышек для песочниц; - озеленение участка; - покраска ограждения территории детского по периметру. | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 4. | Установка системы контроля и управления доступом | 237 000,00 | 0 | 237 000,00 | 15.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 5. | Текущий ремонт внутренних помещений детсада: - покраска водоэмульсионной краской стен, потолков; - покраска оконных блоков, дверных блоков, батарей, труб краской эмаль; | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 | 15.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 6. | Ревизия всей арматуры на стояках, радиаторах и тепловых сетях. | 0 | 0 | 0 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 7. | Ревизия состояния изоляции трубопроводов тепловых сетей, сварных и резьбовых соединений, запорной арматуры. | 0 | 0 | 0 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 8. | Утепление дверей, подвала, оконных проемов | 0 | 0 | 0 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 9. | Пожарно – техническое обследование состояния детского сада: - проверка огнетушителей и пожарных гидрантов; - перемотка пожарных рукавов; - изготовление противопожарного щита и ящика для песка; - установка знаков пожарной безопасности, плана эвакуации; | 0 | 0 | 0 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 10. | Стирка ковровых изделий и мягкого инвентаря. | 0 | 0 | 0 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 11. | Сушка матрацев, подушек, одеял. | 0 | 0 | 0 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 12. | Ревизия электропроводки, выключателей, розеток. | 0 | 0 | 0 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 13. | Ревизия оконных стекол, мытье окон. | 0 | 0 | 0 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 14. | Ремонт и замена замков и шпингалетов в дверях эвакуационных выходов. | 0 | 0 | 0 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 15. | Уборка в подвальном помещении | 0 | 0 | 0 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 16. | Анализ выполнения планово-экономических показателей работы детского сада. | 0 | 0 | 0 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
| 17. | Промывка радиаторов системы отопления | 0 | 0 | 0 | 30.08.2019 | Фомина Н.П. |
|  | ИТОГО: | 1 385 741,00 | 0 | 1 385 741,00 |  |  |
| МКОУ ДОД «ДШИ» |
| 1. | Замена дверей внутри помещения (18) | 280 000 | 0 | 280 000 | 01.09.2019 | Е.М. Шашмурина |
| 2. | Экспертиза сметы на замену дверей | 2 500 | 0 | 2 500 | 30.05.2019 | Е.М. Шашмурина |
| 3. | Приобретение штор и жалюзи (Оборудование светопроемов помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами) (кол-во окон 20) | 105 000 | 0 | 105 000 | 01.09.2019 | Е.М. Шашмурина |
| 4. | Косметический ремонт (побелка цоколя) | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 | 02.07.2018 | Шашмурина Е.М. |
| 5. | Ревизия мебели | 0 | 0 | 0 | 25.08.2018 | Шашмурина Е.М. |
| 6. | Генеральная уборка здания | 0 | 0 | 0 | 25.08.2019 | Шашмурина Е.М. |
|  | ИТОГО: | 388 500,0 | 0 | 388 500,0 |  |  |
| МКУК «ДК п. Пелым» |
| 1. | Частичный ремонт крыльца в здании клуба по ул. Фестивальная,12 | 850,00 | 0 | 850,00 | 15.08.2019 | Ульянова И.А. |
| 2. | Покраска крылец центрального входа, запасного выхода ул.Строителей ,15 | 3 530,00 | 0 | 3 530,00 | 15.08.2019 | Ульянова И.А. |
|  | ИТОГО: | 4 380,00 | 0 | 4 380,00 |  |  |
| МУК «ДК п. Атымья» |
| 1. | Утепление трубопроводов на территории | 0 | 0 | 0 | 01.08.2019 | Касимова С.В. |
| 2. | Утепление дверей, лестничных клеток, чердаков. | 0 | 0 | 0 | 01.08.2019 | Касимова С.В. |
| 3. | Текущий ремонт: покраска полов и стен, побелка потолков. | 0 | 0 | 0 | 01.08.2019 | Касимова С.В. |
| 4. | Благоустройство на территории ДК: ремонт деревянного забора и покраска; озеленение и покраска клумб. | 0 | 0 | 0 | 01.08.2019 | Касимова С.В. |
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Администрация городского округа Пелым |
| Мероприятия по приведению улично-дорожной сети прилагающей к образовательным организациям |
| 1. | Разметка проезжей части | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 | май, август 2019 | Баландина Т.Н. Шрамкова Т.Н. |
| 2. | Установка искусственной дорожной неровности (2 шт.) п. Пелым ул. Фестивальная |  |  |  | май 2019 | Баландина Т.Н. Шрамкова Т.Н. |
|  | ИТОГО: | 50 000,00 | 0 | 50 000,00 |  |  |
| Отдел ОКСиДМ администрации городского округа Пелым |
| 1. | Формирование муниципальной межведомственной комиссии и утверждение графиков приемки учреждений | 0 | 0 | 0 | до 01 июня 2019 | Пелевина А.А. Сорокина О.В. |
| 2. | Контроль подготовки учреждений к новому учебному году и отопительному сезону | 0 | 0 | 0 | Весь период еженедельно | Пелевина А.А., Сорокина О.В. |
| 3. | Подготовка еженедельного доклада о ходе приемки образовательных учреждений и предоставление его в Министерство образования Свердловской области, в администрацию Северного управленческого округа | 0 | 0 | 0 | Еженедельно с 01.07.2019 | Пелевина АА Сорокина О.В. |
| Учреждения образования |
| 1. | Корректировка паспортов комплексной безопасности | 0 | 0 | 0 | 01.08.2019 | Руководители учреждений |
| 2. | Корректировка Паспорта дорожной безопасности образовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 01.08.2019 | Руководители учреждений |
| 3. | Размещение на сайтах организаций актов приемки учреждения | 0 | 0 | 0 | не позднее 7 дней после приемки | Руководители учреждений |
| 4. | Корректировка программ развития учреждения и образовательных программ | 0 | 0 | 0 | 25.08.2019 | Руководители учреждений |
| Комиссия по приемке учреждений |
| 1. | Прием МКОУ СОШ №1 п. Пелым | 0 | 0 | 0 | до 15.08.2019 | Пелевина А.А. Сорокина О.В. |
| 2. | Прием МКОУ СОШ №2 п. Атымья | 0 | 0 | 0 | до 15.08.2019 | Пелевина А.А. Сорокина О.В. |
| 4. | Прием МАДОУ детский сад № 2 «Колобок» | 0 | 0 | 0 | до 15.08.2019 | Пелевина А.А. Сорокина О.В. |
| 5. | Прием учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | до 15.08.2019 | Пелевина А.А. Сорокина О.В. |
| 6. | Обследование состояния антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым. | 0 | 0 | 0 | 30.08.2019 | Пелевина А.А. Сорокина О.В. |

Утвержден: постановлением администрации городского округа Пелым от 10.07.2019 № 231

Состав

межведомственной комиссии

по проведению всестороннего мониторинга  своевременной  и качественной подготовки  и приемки образовательных организаций

к новому 2019/2020  учебному году

| Пелевина А.А. | Заместитель главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Баландина Т.А. | Заместитель главы администрации городского округа Пелым по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике, заместитель председателя комиссии; |
| Сорокина О.В. | Ведущий специалист администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Потанина Г.Ю. | Специалист администрации городского округа Пелым (по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям); |
| По согласованию | Представитель Пелымского ЛПУ МГ; |
| Игнатов С.А. | Начальник Пелымского РКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго»; |
| По согласованию | Представитель территориального отделения Роспотребнадзора в г. Североуральск, г. Ивдель и Краснотуринск, г. Карпинск; |
| По согласованию. | Начальник ОНД Ивдельского городского округа, городского округа Пелым главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию); |
| Осокина Е.Л. | Представитель родительского комитета МКОУ СОШ №1 п. Пелым (для приемки МКОУ СОШ №1 п. Пелым); |
| Синева С.А | Представитель родительского комитета МКОУ СОШ №2 п. Атымья (для приемки МКОУ СОШ №2п. Атымья); |
| По согласованию | Представитель инспекции дорожного надзора ГИБДД ММО МВД России «Ивельский» (по согласованию); |
| Коновалов Ю.В. По согласованию | Начальник отделения полиции № 9 п. Пелым, ММО МВД «Ивдельский» (по согласованию); Представитель отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по свердловской области; |