ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 03.06.2020 № 154

п. Пелым

О подготовке муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к 2020/2021 учебному году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 № «Об организации плановой подготовки образовательных учреждений к новому учебному году», приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 23.03.2020 № 55-И «О подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области к 2020/2021 учебному году», приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 20.05.2020 № 107-И «Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации Свердловской области к 2020/2021 учебном году», в целях своевременного устранения нарушений санитарного и противопожарного законодательства, антитеррористической защищенности и качественной подготовки образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к 2020/2021 учебному году, формирования единых подходов к подготовке и приемке образовательных учреждений, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию под председательством заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевиной Алены Анатольевны с целью проведения всестороннего мониторинга своевременной и качественной подготовки и приемки образовательных учреждений и учреждений культуры к 2020/2021 учебному году.

2. Утвердить:

1) состав межведомственной комиссии по проведению всестороннего мониторинга своевременной и качественной подготовки и приемки муниципальных образовательных учреждений к началу нового 2020/2021 учебного года (прилагается);

2) план подготовки образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к 2020/2021 учебному году (далее – План) (прилагается);

3) план мероприятий по подготовке и приемке образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к 2020/2021 учебному году (далее – План) (прилагается).

3. Установить поэтапные сроки приемки муниципальных образовательных учреждений муниципальными межведомственными комиссиями к 2020/2021 учебному году:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым – до 15 августа 2020 года;

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья – до 01 августа 2020 года;

Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад «Колобок» пгт. Пелым– до 01 августа 2020 года;

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Пелым - до 01 августа 2020 года.

4. Провести обследование состояния антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым в срок до 31 августа 2020 года.

5. Руководителям муниципальных учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, Е.М. Шашмурина, И.А. Ульянова, С.В. Касимова) обеспечить организацию исполнения мероприятий, предусмотренным Планом.

6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, Е.М. Шашмурина):

1) определить ответственных лиц и обеспечить своевременную подготовку образовательных учреждений к 2020/2021 учебному году;

2) при размещении летних лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений учитывать сроки и объемы проведения мероприятий, необходимых для подготовки муниципальных общеобразовательных учреждений к 2020/2021 учебному году;

3) обеспечить контроль за своевременным проведением и завершением ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях при их подготовке к 2020/2021 учебном году;

4) обеспечить безопасные условия проведения ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях (отсутствие посторонних лиц во время проведения ремонта, кадровую безопасность лиц, привлекаемых к ремонту, установку необходимых ограничений доступа в ремонтируемые помещения);

5) подготовить пищеблоки, технологическое оборудование, обеденные залы, буфеты для организации питания обучающихся, воспитанников;

6) обеспечить целевое, эффективное расходование бюджетных средств при проведении ремонтных работ в пределах доведенных бюджетных ассигнований;

7) обеспечить проведение оценки готовности муниципальных образовательных учреждений к 2020/2021 учебном году согласно установленных сроков для учреждения;

8) разместить на сайтах муниципальных образовательных учреждений, подписанные Акты готовности организаций не позднее 7 дней после приемки, в сроки, установленные приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 20.05.2020 № 107-И;

9) еженедельно с 01.06.2020 года предоставлять в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым информацию о ходе подготовки учреждений к 2020/2021 учебному году (О.В. Сорокиной).

7. Ведущему специалисту отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым О.В. Сорокиной обеспечить:

1) подготовку еженедельной аналитической информации о выполнении муниципальными образовательными учреждениями запланированных мероприятий, согласно утвержденного плана;

2) предоставление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области и Северный управленческий округ Свердловской области информации о выполнении муниципальными  образовательными учреждениями запланированных мероприятий по подготовке к 2020/2021 учебному году согласно установленной форме и в соответствии с установленными сроками.

8. Рекомендовать руководителям коммунальных и энергосберегающим службам, обслуживающих территории образовательных учреждений принять участие в подготовке и приёмке образовательных учреждений к 2020/2021 учебному году.

9. Заместителю главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландиной организовать приемку тепловых сетей и сетей водоснабжения в образовательных учреждениях к 2020/2021 учебному году с составлением соответствующих актов в срок до 25 августа 2020 года.

10. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.А. Смертина) обеспечить финансирование мероприятий, направленных на обеспечение мероприятий по подготовке к новому учебному году, в том числе комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры, приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям санитарных норм и правил в пределах средств бюджетных ассигнований.

11. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

|  | Утвержден: постановлением администрации городского округа Пелым от 03.06.2020 № 154 |
| --- | --- |

Состав

межведомственной комиссии

по проведению всестороннего мониторинга своевременной и качественной подготовки и приемки муниципальных образовательных учреждений к 2020/2021 учебному году

| Пелевина А.А. | Заместитель главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Баландина Т.Н. | Заместитель главы администрации городского округа Пелым по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике, заместитель председателя комиссии; |
| Сорокина О.В. | Ведущий специалист администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Потанина Г.Ю. | Специалист администрации городского округа Пелым (по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям); |
| По согласованию | Представитель Пелымского ЛПУМГ; |
| Игнатов С.А. | Начальник Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго»/Пелымский РТС ОАО «ОТСК»; |
| По согласованию | Представитель территориального отделения Федеральной службы Роспотребнадзора в г. Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотуринск, г. Карпинск; |
| По согласованию. | Начальник ОНД Ивдельского городского округа, городского округа Пелым главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию); |
| Осокина Е.Л. | Представитель родительского комитета МКОУ СОШ № 1 п. Пелым (для приемки МКОУ СОШ № 1 п. Пелым); |
| Зиннер В.А. | Представитель родительского комитета МКОУ СОШ №2 п. Атымья (для приемки МКОУ СОШ № 2 п. Атымья); |
| По согласованию Норвилас Е.В. | Представитель инспекции дорожного надзора ГИБДД ММО МВД России «Ивдельский» (по согласованию); Председатель территориальной комиссии г. Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию). |

|  | Утвержден: постановлением администрации городского округа Пелым от 03.06.2020 № 154 |
| --- | --- |

ПЛАН

подготовки муниципальных образовательных учреждений городского округа Пелым к 2020/2021 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование муниципальной межведомственной комиссии и утверждение графиков приемки учреждений | до 01 июня | Отдел ОКСиДМ |
| 2 | Контроль подготовки учреждений к новому учебному году и отопительному сезону | до 15 августа | Отдел ОКСиДМ |
| 3 | Подготовка еженедельного доклада о ходе приемки образовательных учреждений и предоставление его в Министерство образования Свердловской области, в администрацию Северного управленческого округа | до 15 августа | Отдел ОКСиДМ |
| 4 | Проведение ревизии состояния пожарной безопасности и приведение в соответствие установленным требованиям: системы оповещения о пожаре, системы тревожной сигнализации, пожарного водоснабжения и огнетушителей, электропроводки и электрооборудования, путей проезда к зданиям и путей эвакуации; проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака, проверка огнетушителей (оформление соответствующих актов) | Июнь-июль | Руководители образовательных учреждений |
| 5 | Проведение ревизии состояния антитеррористической безопасности и приведение в соответствие установленным требованиям: телефонной связи, кнопки экстренного вызова, системы видеонаблюдения, освещения территории, физической охраны зданий, ограждения территории; корректировка паспортов антитеррористической безопасности | Июнь-июль | Руководители образовательных учреждений |
| 6 | Проведение ревизии состояния санитарно-эпидемиологического, гигиенического, медицинского обеспечения и приведение в соответствие санитарным нормам: системы водоснабжения и канализации, системы центрального отопления, медицинского кабинета | Июнь-июль | Руководители образовательных учреждений |
| 7 | Проведение ревизии состояния электросети | Июнь-июль | Руководители образовательных учреждений |
| 8 | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма, инструкций по охране труда, журналов по проведению инструктажей, периодичность инструктажей | Июнь-июль | Руководители образовательных учреждений |
| 9 | Проведение специальной оценки условий труда | Июнь-июль | Руководители образовательных учреждений |
| 10 | Проверка информационной безопасности – системы контентной фильтрации | июнь | Отдел ОКСиДМ Руководители образовательных учреждений |
| 11 | Проверка библиотечного фонда на наличие экстремистской литературы | июнь | Отдел ОКСиДМ Руководители образовательных учреждений |
| 12 | Корректировка и исполнение программы производственного контроля | Июнь-июль | Руководители образовательных учреждений |
| 13 | Подготовить пищеблоки, технологическое оборудование, обеденные залы, буфеты для организации питания обучающихся, воспитанников | до 10 июля | Руководители образовательных учреждений |
| 14 | Приемка готовности пищеблоков общеобразовательных учреждений к началу нового 2020/2021 учебного года Территориальной Федеральной службой Роспотребнадзора | до 10 июля | Руководители общеобразова-тельных учреждений |
| 15 | Приведение улично-дорожной сети прилегающей к образовательным организациям в соответствие с национальными стандартами | до 01 августа | Администрация ГО Пелым |
| 16 | Проверка состояния безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к муниципальным образовательным учреждениям в соответствии с национальными стандартами | июнь | Администрация ГО Пелым Руководители образовательных учреждений |
| 17 | Осуществление контроля за санитарным состоянием и качеством уборки территории, регулярностью вывоза мусора, безопасностью подъездных путей и подходов к зданию | до 01 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 18 | Проведение текущего ремонта внутренних помещений, благоустройство территорий образовательных учреждений | до 01 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 19 | Подготовка открытых спортивных площадок, оборонно-спортивных полос и детских прогулочных площадок для проведения занятий с детьми | до 01 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 20 | Создать рабочие группы (комиссии), ответственные за соблюдение безопасного пребывания детей и охрану труда взрослых в образовательных учреждениях и расследование несчастных случаев с обучающимися, воспитанниками и работниками | до 01 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 21 | Обучение работников образовательных учреждений (не менее 3-х человек) основам охраны труда, пожарно - техническому минимуму, основам ГО и ЧС; | до 01 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 22 | Устранение нарушений санитарных норм, правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений (по предписаниям надзорных органов) | в соответствии с предписаниями | Руководители образовательных учреждений |
| 23 | Проведение инструктажей с работниками ОУ по соблюдению правил пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности (с регистрацией журнала) | до 01 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 24 | Корректировка паспортов комплексной безопасности образовательных учреждений | до 01 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 25 | Корректировка Паспорта дорожной безопасности образовательных учреждений | до 01 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 26 | Размещение на сайтах организаций актов приемки учреждения к началу 2020/2021 учебному году | до 01 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 27 | Корректировка программ развития учреждения и образовательных программ | до 01 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 28 | Промывка системы отопления, ревизия системы отопления и водоснабжения | до 01 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 29 | Приемка готовности образовательных учреждений к началу 2020/2021 учебному году | до 15 августа (по графику) | Межведомственная комиссия, Руководители образовательных учреждений |
| 30 | Приемка готовности учреждений культуры | до 15 августа | Отдел ОКСиДМ Руководители учреждений культуры |
| 31 | Подготовка документов для заключения договоров на приобретение продуктов питания | до 15 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 32 | Корректировка основных образовательных программ и рабочих программ педагогов | до 20 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 33 | Укомплектование педагогическими кадрами муниципальные образовательные учреждения | до 20 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 34 | Обеспечить наличие в образовательных организациях всего комплекса программно-дидактических средств, учебной и организационной документации по программам и профилям учебного плана | до 20 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 35 | Подведение итогов подготовки образовательных учреждений к началу 2020/2021 учебному году | до 20 августа | Отдел ОКСиДМ Руководители образовательных учреждений |
| 36 | Обследование состояния антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым. | 31 августа | Отдел ОКСиДМ Руководители образовательных учреждений |

|  | Утвержден: постановлением администрации городского округа Пелым от 03.06.2020 № 154 |
| --- | --- |

План мероприятий по подготовке и приемке муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к 2020/2021 учебному году

| № п/п | Планируемые работы | Финансирование, руб. | Срок завершения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| МКОУ СОШ №1 п. Пелым |
| 1 | Косметический ремонт помещений общего пользования (коридоры, актовый и спортивный залы, туалеты) | 90 000 | 0 | 90 000 | 31.07.2020 г. | Балакова А.Н. |
| 2 | Приобретение учебной литературы | 700 000 | 700 000 | 0 | 31.08.2020 г. | Смирнова Т.А. Протченко Т.М. |
| 3 | Закупка изделий медицинского назначения | 10 000 | 0 | 10 000 | 31.06.2020 г. | Смирнова Т.А. |
| 4 | Закупка и замена сантехнического оборудования | 20 000 | 0 | 20 000 | 31.06.2020 г. | Смирнова Т.А. |
| 5 | Медицинский осмотр сотрудников | 140 000 | 0 | 140 000 | 31.06.2020 г. | Смирнова Т.А. |
| 6 | Установка в медицинском кабинете компьютера и подключение к защищенному каналу для электронного документа оборота | 87 000 | 0 | 87 000 | до 01.09.2020, при выделении дополнительных денежных средств | Смирнова Т.А. |
| 7 | Ремонт кровли пристроя к зданию (актовый и спортивный зал) | 1 851 156 | 0 | 1 851 156 | до 10.08.2020 | Смирнова Т.А. |
| 8 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство пристроя к зданию школы (ООО «Союз Пермь») | 0 | 0 | 0 | 2020 | Смирнова Т.А |
|  | ИТОГО: | 2 898 156 | 700 000 | 2 198 156 |  |  |
| МКОУ СОШ №2 п. Атымья |
| 1. | Косметический ремонт внутренних помещений (побелка, покраска) | 80 000 | 0 | 80 000 | до 01.08.2020 | Полывода Л.А. |
| 2. | Проверка технологического оборудования | 10 000 | 0 | 10 000 | до 01.08.2020 при выделении дополнительных денежных средств | Полывода Л.А. |
| 3. | Приобретение учебной литературы | 143 000 | 143 000 | 0 | 25.08.2020 | Полывода Л.А. |
| 4. | Чистка выгребных ям | 40 000 | 0 | 40 000 | до 01.08.2020 при выделении дополнительных денежных средств | Полывода Л.А. |
| 5. | Приобретение хозяйственных товаров (чистящих, моющих, обеззараживающих, дезинфицирующих) | 50 000 | 0 | 50 000 | июнь | Полывода Л.А. |
| 6. | Приобретение бутилированной воды | 47 000 | 0 | 47000 | август | Полывода Л.А. |
|  | ИТОГО: | 370 000 | 143 000 | 227 000 |  |  |
| МКДОУ детский сад №2 «Колобок» |
| 1. | Благоустройство территории детского сада | 5 000 | 0 | 5 000 | 15.07.2020 | Фомина Н.П. |
| 2. | Текущий ремонт внутренних помещений детсада | 25 000 | 0 | 25 000 | 15.07.2020 | Фомина Н.П. |
|  | ИТОГО: | 30 000 | 0 | 30 000 |  |  |
| МКОУ ДОД «ДШИ» |
| 1. | Косметический ремонт (побелка цоколя) | 1 000 | 0 | 1 000 | 15.07.2020 | Шашмурина Е.М. |
| 2. | Ревизия мебели | 0 | 0 | 0 | 15.07.2020 | Шашмурина Е.М. |
| 3. | Генеральная уборка здания | 0 | 0 | 0 | 15.07.2020 | Шашмурина Е.М. |
|  | ИТОГО: | 1 000 | 0 | 1 000 |  |  |
| МКУК «ДК п. Пелым» |
| 1. | Приобретение и установка умывальника (ул. Строителей,15) | 3 000 | 0 | 3 000 | 31.05.2020 | Ульянова И.А. |
| 2. | Установка жалюзи (пер. Чапаева, д. 1) | 0 | 0 | 0 | 01.06.2020 | Ульянова И.А. |
| 3 | Частичный ремонт крыльца (ул. Фестивальная, 12) | 1 500 | 0 | 1 500 | 31.07.2020 | Ульянова И.А. |
| 4 | Покраска крылец центрального входа (ул. Строителей, 15) | 2 700 | 0 | 2 700 | 31.07.2020 | Ульянова И.А. |
| 5 | Земена входных дверей и межкомнатных 3 двери (библиотека п. Атымья) | 18 885 | 0 | 18 885 | 30.06.2020 | Ульянова И.А. |
| 6 | Установка тревожной кнопки (пер. Чапаева, д. 1) | 42 000 | 0 | 42 000 | 15.08.2020 | Ульянова И.А. |
| 7 | Замена входных дверей запасного входа (ул. Строителей, 15) | 8 000 | 0 | 8 000 | 15.08.2020 | Ульянова И.А. |
|  | ИТОГО: | 76 085 | 0 | 76 085 |  |  |
| МУК «ДК п. Атымья» |
| 1 | Утепление трубопровода на территории | 0 | 0 | 0 | 10.08.2020 | Касимова С.В. |
| 2 | Текущий ремонт (покраска и побелка) | 0 | 0 | 0 | 10.08.2020 | Касимова С.В. |
| 3 | Благоустройство на территории ДК: (ремонт деревянного забора, детской площадки, озеленение клумб) | 15 000 | 0 | 15 000 | 10.08.2020 | Касимова С.В. |
| 4 | Утепление дверей, лестничных клеток, чердаков | 0 | 0 | 0 | 10.08.2020 | Касимова С.В. |
|  | ИТОГО: | 15 000 | 0 | 15 000 |  |  |
| Администрация городского округа Пелым |
| Мероприятия по приведению улично-дорожной сети прилагающей к образовательным организациям |
| 1. | Разметка проезжей части | 55 000 | 0 | 55 000 | май, август 2020 | Баландина Т.Н. Шрамкова Т.Н. |
| 2. | Установка искусственной дорожной неровности (2 шт.) п. Пелым ул. Фестивальная |  |  |  | май 2020 | Баландина Т.Н. Шрамкова Т.Н. |
|  | ИТОГО: | 50 000 | 0 | 50 000 |  |  |