

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ**

**ПРОТОКОЛ № 4**

**заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Пелым на 2018-2022 годы»**

п. Пелым 04.12.2018 г.

**Присутствовали:**

|  |  |
| --- | --- |
| Баландина  Татьяна Николаевна | - заместитель главы администрации городского округа Пелым по энергетике и жилищно-коммунального хозяйства, заместитель председателя комиссии; |
| Шрамкова  Татьяна Николаевна | - специалист администрации по охране окружающей среды городского округа Пелым, секретарь комиссии; |
| **Члены комиссии:** | |
| Алиева Амина Шахитовна | -старший инспектор по землеустройству администрации городского округа Пелым; |
| Смертина  Елена Анатольевна | - заместитель главы администрации городского округа Пелым (по экономике и финансовым вопросам); |
| Иванова Кристина  Николаевна | -специалист по управлению муниципальным имуществом в администрации городского округа Пелым; |
| Тищенко Владимир Сергеевич- | -депутат Думы городского округа Пелым, член партии «Единая Россия»; |

**Повестка заседания:**

1. Подведение итогов муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Пелым на 2018-2022 годы».

Выступили Баландина Т.Н.- заместитель главы администрации городского округа Пелым:

По приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа Пелым за счёт средств местного бюджете выполнены работы по благоустройству общественной территории расположенной по адресу п.Пелым ул.Строителей 2 детская игровая площадка, установлен детский игровой комплекс «Городок» , качели – 2 шт., беседка, балансир для рук, скамейки- 3 шт., урны- 3 шт. установлено ограждение, произведен монтаж светильников.

В связи с неисполнением в срок подрядчиком работ по муниципальному контракту на обустройство детской игровой площадки по адресу ул.Строителей 2 работы по монтажу были завершены до 01.11.2018 г., в связи с заменой бракованного элемента (горка) акт о выполненных работах был подписан 03.12.2018г.

**Решили:**

В рамкахмуниципальной программы утверждённой постановлением администрации городского округа Пелым от 23.11.2017 № 369 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Пелым на 2018-2022 годы» в 2019 году продолжить работы по обустройству территории общего пользования по адресу ул.Строителей д.2 детская игровая площадка.

Обнародовать настоящий протокол на официальном сайте городского округа Пелым в сети интернет по адресу: http://go.pelym

Заместитель председателя комиссии Т.Н.Баландина

Секретарь комиссии Т.Н.Шрамкова