проект

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ**

|  |
| --- |
|   |

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

п.Пелым

 **Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2022 годы»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02. 2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых и общественных территорий городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу городского округа Пелым «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2022 годы» (прилагается).

 2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым Ш.Т.Алиев

Утвержденна постановлением

администрации городского

округа Пелым

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ НА 2018-2022 ГОДЫ»**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ НА 2018-2022 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы   | Администрация городского округа Пелым  |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2018 - 2022 годы  |
| Соисполнители, участники муниципальной программы | 1.Организации, собственники (по согласованию) |
| Цели и задачи муниципальной программы  | **Цель:**Создание комфортной городской среды в городском округе Пелым.**Задачи:**

|  |
| --- |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Пелым;2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных, улиц и т.д.);3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Пелым.4. Повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования; |

 |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы  | отсутствуют |
| Основные мероприятия муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа Пелым;2. Благоустройство общественных территорий городского округа Пелым (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). |
| Основные показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий городского округа Пелым;2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.4. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;- увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;- подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;- увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;- создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;- увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД;- благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;- улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;- уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 5% |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.руб. | **ВСЕГО: 0**В том числе:**2018** – 500,000 из них:федеральный бюджет: 0областной бюджет: 0местный бюджет: 500,000внебюджетные источники: 0Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования**2019** – 500,000 из них:федеральный бюджет: 0областной бюджет: 0местный бюджет: 500,000внебюджетные источники: 0Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования**2020** –500,000 из них:федеральный бюджет: 0областной бюджет: 0местный бюджет: 500,000внебюджетные источники: 0Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования**2021** – 500,000 из них:федеральный бюджет: 0областной бюджет: 0местный бюджет: 500,000внебюджетные источники: 0Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования**2022** – 500,000 из них:федеральный бюджет: 0областной бюджет: 0местный бюджет: 500,000внебюджетные источники: 0Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет  | http://go.pelym-adm.info/ |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами важное значение для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не благоустроено.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей. Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инженерному благоустройству (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственному освещению), внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и пешеходов, оснащению территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустройства). В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих экологическое благоустройство территории.

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благоустройства и его элементов.

Однако проблема развития внешнего благоустройства территории городлского округа Пелым остается достаточно острой.

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет местного бюджета городского округа Пелым. Мероприятия, реализуемые в рамках программы «Формирование современной городской среды», позволят улучшить экологическую обстановку, повысить комфортность условий жизни и отдыха населения.

На территории городского округа насчитывается 18 многоквартирных домов, 7 дворов.

Детскими игровыми площадками оборудовано 4 двора.

На территории городского округа Пелым не оборудованы площадки для выгула животных, расположенных вне территории дворов, с учетом обеспечения их доступности.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей населенных пунктов.

Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры городского округа Пелым, в т.ч. плоскостными сооружениями остается недостаточной.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств в местном бюджете городского округа Пелым, ежегодно выделяемых на содержание объектов внешнего благоустройства.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по городскому округу Пелым полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. Нет организованных с настоящими нормами мест для доступности инвалидов.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы по озеленению, освещению дворовых территорий финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения горского округа Пелым, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Территория городского округа Пелым требует современного уровня развития инфраструктуры, благоустройства и наличия индивидуального облика.

Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и модернизации объектов внешнего благоустройства городского округа Пелым определяется тем, что:

1) решение задач программы входит в число приоритетов, позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения;

2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;

3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие общества.

2. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа Пелым.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Пелым;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (улич, набережных и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа Пелым.

Внешний облик поселка Пелым, его эстетический вид во многом зависит от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселка Пелым, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселка Пелым, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства Пелыма и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Благоустройство общественных территорий целесообразно проведения следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения городского округа Пелым.

На территории городского округа Пелым постановлением администрации городского округа Пелым от 17.03.2017 № 75 утвержденны Правила благоустройства обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Пелым. В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий, указанные Правила корректируются.

Цели, задачи и целевые показатели

реализации муниципальной программы

| № строки | Наименование целевого показателя  | Единица измерения | Значения целевых показателей  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018год | 2019год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Пелым |
| 1.1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий городского округа Пелым | на % к предыдущему отчетному периоду | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных, улиц и т.д.) |
| 2.1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | на % к предыдущему отчетному периоду | 1 |   | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Волчанского городского округа |
| 3.1 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Не менее 5% от стоимости работ | Не менее 5% отстоимости работ | Не менее 5% от стоимости работ | Не менее 5% от стоимости работ | Не менее 5% отстоимости работ |
| 3.2 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | Не менее 5% от стоимости работ | Не менее 5% от стоимости работ | Не менее 5% от стоимости работ | Не менее 5% от стоимости работ | Не менее 5% от стоимости работ |

В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности жителей городского округа Пелыим и повысить привлекательность посёлка.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия программы в 5-летний период (2018-2022 годы)

4. Перечень программных мероприятий

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Минимальный перечень работ с приложением визуального перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, состоит:

замена поверхности покрытия;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок;

обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО;

посадка деревьев и кустарников;

озеленение территорий.

Включение мероприятий в программу осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа Пелым «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Пелым на 2018-2022 годы», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в программу «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Пелым на 2018-2022 годы»;

- проведением общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждением дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, включенных в программу в текущем году в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий городского округа Пелым, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, утвержденным постановлением главы городского округа Пелым.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

При предоставлении предложений граждан по включению дворовых территорий в программу, подготовленных в рамках дополнительного перечня работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня не является обязательным.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство, формируется на основании Протокола общественной комиссии.

Визуальный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовый территорий, приводится в соответствии с приложением 4 к настоящей программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. А именно в разрезе принятия решения собственниками жилья на собрании о ремонте дворовой территории следует учесть необходимость устройства пандусов, которые будут иметь направление на вход и выход из многоквартирного дома. Также при выполнении работ по благоустройству дворового проезда необходимо предусмотреть утапливание бордюрного камня для свободного ската коляски с территории у подъезда на территорию тротуара и дворового проезда.

В случае отсутствия предложений от граждан перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, определяет общественная комиссия. В отношении дворовых территорий включение мероприятия без решения заинтересованных лиц не допускается.

Представление предложений граждан о включении дворовых территорий в программу может быть предоставлено и включено в программу при условии отсутствия документов на соответствующий земельный участок, но с соблюдением иных условий, установленных муниципальным образованием.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в программу, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Под трудовым участием понимается выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например:

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев),

охрана объекта; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

Кроме финансового (денежного) вклада вклад может быть внесен в неденежной форме. В частности, этом может быть:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, представляется отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету представляются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещенные в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 500,00 тыс.рублей, планируемые средства по годам и источникам:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ВСЕГО,  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| в том числе:федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 500,00 | 500,00 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа Пелым, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Финансовый отдел администрации городского округа Пелым в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета городского округа Пелым на исполнение мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом городского округа Пелым, утвержденным Решением Думы городского округа Пелым, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением главы городского округа Пелым от 11.09.2017 года № 279 «**О создании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Пелым на 2018-2022 годы»**  Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется в открытой форме с последующим размещением протоколов заседаний на официальном сайте городского округа Пелым.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с требованиями градостроительного и жилищного законодательства Российской Федерации.

Оценка эффективности и результативности реализации программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Приложение № 1

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пелым, подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству дворовой территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год |
| 4 | п.Пелым ул.Железнодорожная д.5 | Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий, улучшение условий проживания жителей | 1 |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год |
| 5 | п.Пелым ул.Строителей 1 | Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий, улучшение условий проживания жителей | 1 |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

Адресный перечень общественных территорий городского округа Пелым,

подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, месторасположение | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |
| Всего | ФБ | КБ | МБ |
| 1 | п.Пелым ул.Карла Маркса | Благоустройство территории общего пользования | 1 | 500,000 |  |  | 500,000 |
| 2 | п.Пелым ул.Строителей за домом № 2 | Благоустройство территории общего пользования | 1 | 500,000 |  |  | 500,000 |
| 3 | п.Пелым ул. Фестивальная возле Храма | Благоустройство территории общего пользования | 1 | 500,000 |  |  | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по выполнению муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городском округе Пелым на 2018 – 2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 |
|  | Всего по муниципальной программе,в том числе | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | х |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | местный бюджет | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | х |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  |  |  | Основные мероприятия |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий городского округа Пелым | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 1.1., 3.1., 3.2. |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 2. | Благоустройство территорий городского округа Пелым, в том числе территорий соответствующего назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 | 2.1. |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | местный бюджет | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | х |

.

Приложение № 4

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2022 годы»

 Уличный светильник



Бордюр тротуарный Бордюр дорожный:

 

Скамейки

 

Урны

